附件1

2018年市级重点年度建设项目名单

（标★重点项目为2018年百项重点关注项目）

| 序号 | 项目名称 | 项目法人 | 建设起止 年限 | 建设 性质 | 建设规模及主要 建设内容 | 2018年 工作目标 | 牵头协调 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实施基础设施建设提升行动计划 |
| （一）交通 |
| 铁路 |
| 1 | ★沙坪坝站铁路综合交通枢纽 | 重庆市综合交通枢纽（集团）有限公司 | 2012—2018 | 完工 | 总建筑面积26.75万平方米。 | 完工投用。 | 市交委 |
| 2 | ★重庆铁路枢纽东环线 | 成都铁路局枢纽东环线建设指挥部 | 2016—2021 | 续建 | 全长221公里。 | 全线段工程施工。 | 市交委 |
| 3 | ★郑万高铁 | 渝万铁路有限责任公司 | 2015—2021 | 续建 | 重庆境内长185公里（含重庆西动车所）。 | 全线段工程施工。 | 市交委 |
| 4 | ★渝怀铁路涪陵至梅江段增建第二线 | 渝涪铁路有限责任公司 | 2014—2019 | 续建 | 全长346公里。 | 主体工程施工。 | 市交委 |
| 5 | ★重庆市市郊铁路磨心坡至合川线 | 重庆市渝合铁路有限公司 | 2015—2021 | 续建 | 全长66公里。 | 主体工程施工。 | 市交委 |
| 6 | ★重庆西站综合交通枢纽 | 重庆市西站投资发展有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 总建筑面积40万平方米。 | 主体工程施工。 | 市交委 |
| 7 | ★黔江至张家界至常德铁路 | 黔张常铁路有限责任公司 | 2014—2020 | 续建 | 重庆境内长23公里。 | 主体工程施工。 | 市交委 |
| 8 | ★渝湘高速铁路重庆至黔江段 | 重庆市铁路（集团）有限公司 | 2018—2023 | 新开工 | 全长276公里。 | 开工建设。 | 市交委 |
| 9 | ★渝昆高铁 | 渝昆铁路公司 | 2018—2023 | 新开工 | 重庆境内长88公里。 | 开工建设。 | 市交委 |
| 10 | ★万州新田港铁路集疏运中心专用线 | 成都铁路局重庆建设指挥部 | 2018—2021 | 新开工 | 全长15.65公里。 | 开工建设。 | 市交委 |
| 11 | ★龙头港铁路集疏运中心专用线 | 重庆龙头港物流发展有限公司 | 2018—2021 | 新开工 | 全长10公里。 | 开工建设。 | 市交委 |
| 12 | 新建重庆至利川铁路重庆北站站房及相关工程（重庆北站铁路综合交通枢纽南场站改造工程） | 渝万铁路有限责任公司 | 2018—2019 | 新开工 | 新建8万平方米站房综合楼、7.8万平方米车场雨棚，改造5200平方米南站房。 | 开工建设。 | 市交委 |
| 公路 |
| 13 | ★江津至习水高速公路（重庆段） | 中电建路桥集团重庆江习高速公路投资发展有限公司 | 2014—2018 | 完工 | 全长71公里。 | 完工投用。 | 市交委 |
| 14 | 梓里至白涛高速公路 | 重庆市涪陵高速公路建设投资有限公司 | 2015—2018 | 完工 | 全长11公里。 | 完工投用。 | 涪陵区政府 |
| 15 | ★开州至城口高速公路 | 重庆高速工程顾问有限公司 | 2017—2022 | 续建 | 全长128公里。 | 主体工程施工。 | 市交委 |
| 16 | ★渝黔高速公路扩能项目（重庆段） | 重庆铁发建新高速公路有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 全长100公里。 | 主体工程施工。 | 市交委 |
| 17 | ★南川至两江新区高速公路 | 重庆南两高速公路建设有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 全长78公里。 | 主体工程施工。 | 市交委 |
| 18 | ★潼南至荣昌高速公路（重庆段） | 重庆铁发建新高速公路有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 全长139公里。 | 主体工程施工。 | 市交委 |
| 19 | ★渝长高速公路扩能改造项目 | 重庆北新渝长高速公路建设有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 全长53公里。 | 主体工程施工。 | 市交委 |
| 20 | ★重庆合川至潼南至四川安岳高速公路（重庆段） | 重庆铁发双合高速公路有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 全长95公里。 | 完成30%工程量。 | 市交委 |
| 21 | ★梁平至黔江高速公路（石柱至黔江段） | 重庆铁发建新高速公路有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 全长86公里。 | 主体工程施工。 | 市交委 |
| 22 | ★重庆三环高速公路合川至长寿段 | 重庆长合高速公路有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 全长74公里。 | 完成50%工程量。 | 市交委 |
| 23 | ★黔江区过境高速公路（渝湘高速联络线） | 中铁建渝东南（重庆）高速公路有限公司 | 2017—2021 | 续建 | 全长21公里。 | 完成30%工程量。 | 市交委 |
| 24 | ★重庆永川至四川泸州高速公路（重庆段） | 重庆永泸高速公路有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 重庆境内长21.5公里。 | 主体工程施工。 | 市交委 |
| 25 | ★合川至璧山至江津高速公路 | 重庆铁发双合高速公路有限公司 | 2018—2021 | 新开工 | 全长120公里。 | 开工建设。 | 市交委 |
| 26 | ★重庆奉节至湖北建始高速公路（重庆段） | 待定 | 2018—2020 | 新开工 | 重庆境内长48公里。 | 开工建设。 | 市交委 |
| 27 | ★重庆巫溪至陕西镇坪高速公路（重庆段） | 待定 | 2018—2020 | 新开工 | 重庆境内长49.8公里。 | 开工建设。 | 市交委 |
| 28 | ★渝遂高速公路扩能铜梁至北碚歇马段 | 待定 | 2018—2020 | 新开工 | 全长27.5公里。 | 开工建设。 | 市交委 |
| 29 | ★万州城市环线新田至高峰高速公路连接线 | 中交第一公路工程局有限公司 | 2018—2021 | 新开工 | 全长23公里。 | 开工建设。 | 市交委 |
| 30 | ★大足至内江高速公路（重庆段） | 待定 | 2018—2020 | 新开工 | 全长32公里。 | 开工建设。 | 市交委 |
| 31 | ★巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程 | 重庆市巫山县交通开发有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 全长14.9公里。 | 开工建设。 | 市交委 |
| 32 | 渝广支线高速公路（重庆段） | 四川广安绕城高速有限责任公司 | 2018—2020 | 新开工 | 重庆境内长11公里。 | 开工建设。 | 市交委 |
| 33 | 普通干线公路 | 各区县交通部门、相关国有企业 | 2018—2020 | 新开工 | 改造1万公里普通干线公路。 | 改造完成2400公里普通干线公路。 | 市交委 |
| 机场 |
| 34 | 永川通用机场 | 重庆市永川区大安通用机场建设有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设1000米跑道，1000平方米航管综合楼。 | 项目完工。 | 永川区政府 |
| 35 | ★巫山机场 | 重庆机场集团有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 新建2600米跑道，3500平方米航站楼及配套设施。 | 飞行区、航站区施工。 | 市交委 |
| 36 | ★武隆机场 | 重庆机场集团有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 新建2800米跑道，6000平方米航站楼及配套设施。 | 飞行区、航站区施工。 | 市交委 |
| 37 | 万盛通用机场 | 重庆江南机场管理股份有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 新建2200米跑道，1000平方米航管综合楼及配套设施。 | 飞行区、航站区施工。 | 万盛经开区管委会 |
| 38 | ★万州机场改扩建项目 | 重庆市万州机场有限责任公司 | 2016—2019 | 续建 | 延长跑道400米，新建8000平方米航站楼及配套设施。 | 飞行区、航站区施工。 | 市交委 |
| 39 | ★黔江机场改扩建项目 | 重庆市黔江武陵山机场有限责任公司 | 2017—2019 | 续建 | 新建1.2万平方米航站楼，7个C类机位及配套设施。 | 飞行区、航站区施工。 | 市交委 |
| 港口航运 |
| 40 | 万州港区新田作业区一期工程 | 重庆新田港口物流有限公司 | 2012—2018 | 完工 | 建设5个5000吨级多用途泊位及相应的配套设施，设计吞吐量共625万吨。 | 3号、4号、5号泊位完工。 | 万州区政府 |
| 41 | 龙头港作业区港口一期工程 | 重庆龙头港物流发展有限公司 | 2015—2018 | 完工 | 建设3个5000吨级多用途泊位，以及相应的陆域堆场进出港道路及配套设施。 | 完工投用。 | 涪陵区政府 |
| 42 | 武隆白马港区 | 重庆市武隆区工业发展（集团）有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 建设2个1000吨级件杂泊位，设计年通过能力94万吨。 | 完工投用。 | 武隆区政府 |
| 43 | 忠县港区新生作业区一期工程 | 重庆新生港建设发展有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设8个5000吨级泊位。 | 1号、2号、3号、4号、5号泊位完工。 | 忠县政府 |
| 44 | 果园作业区二期扩建工程仓储配套区 | 重庆港务物流集团有限公司 | 2012—2020 | 续建 | 用地约740亩。 | 二期工程主体工程施工、堆场道路施工。 | 两江新区管委会 |
| 45 | 朱沱港区朱沱作业区 | 重庆市永川区畅恒交通建设投资有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建成4个3000吨级多用途泊位和1个3000吨级件杂泊位，设计年通过能力550万吨。 | 开工水工部分，陆域、道路完成40%工程量。 | 永川区政府 |
| 46 | 石柱港区江家槽作业区 | 石柱县交辉公路工程有限公司 | 2014—2020 | 续建 | 建设4个3000吨级兼顾5000吨级泊位及相应配套设施，设计年通过能力323万吨。 | 完成陆域平台及水下基础。 | 石柱县政府 |
| 47 | 丰都县客运码头基础设施改造工程（丰都游轮港区建设） | 重庆市丰都县港务有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 新建5艘趸船、在建3艘趸船，配套建设垂直和水平集疏系统等附属设施。 | 开工建设港口大楼。 | 丰都县政府 |
| 48 | 奉节夔门港区一期工程 | 奉节县路桥公司 | 2018—2021 | 新开工 | 建设2个5000吨级泊位，设计年通过能力200万吨。 | 开工建设。 | 奉节县政府 |
| 49 | 渭沱货运码头一期及配套道路 | 重庆市合川物铁开发投资有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 新建1个1000吨级散货泊位及1个1000吨级件杂货泊位，设计年通过能力160万吨。 | 完成30%工程量。 | 合川区政府 |
| 轨道交通 |
| 50 | ★轨道交通四号线一期工程 | 市轨道集团 | 2013—2018 | 完工 | 全长15.6公里，9座车站。 | 开通试运营民安大道至唐家沱段。 | 市城乡建委 |
| 51 | ★轨道交通环线一期工程 | 市轨道集团 | 2013—2019 | 续建 | 全长33公里，22座车站。 | 开通试运营凤天路经重庆北站南广场至海峡路段。 | 市城乡建委 |
| 52 | ★轨道交通五号线一期工程南段 | 市轨道集团 | 2013—2020 | 续建 | 全长39.7公里，25座车站。 | 基本完成土建工程，完成60%安装装修及系统设备安装工程。 | 市城乡建委 |
| 53 | ★轨道交通九号线一期工程 | 重庆轨道九号线建设运营有限公司 | 2016—2021 | 续建 | 全长32.3公里，24座车站。 | 完成85%土建工程。 | 市城乡建委 |
| 54 | ★轨道交通环线二期工程（海峡路—凤天路） | 市轨道集团 | 2013—2019 | 续建 | 全长17.9公里，11座车站。 | 基本完成土建工程。 | 市城乡建委 |
| 55 | ★轨道交通十号线二期工程（兰花路—建新东路） | 市轨道集团 | 2016—2020 | 续建 | 全长9.8公里，8座车站。 | 完成40%土建工程。 | 市城乡建委 |
| 56 | ★轨道交通六号线支线二期工程 | 市轨道集团 | 2016—2020 | 续建 | 全长13.8公里，7座车站。 | 完成80%土建工程。 | 市城乡建委 |
| 57 | ★轨道交通延长线跳磴至江津线工程 | 重庆市江津轨道建设有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 全长28公里。 | 完成90%土建工程，启动机电设备PPP招标。 | 市城乡建委 |
| 58 | ★轨道交通九号线二期工程 | 市轨道集团 | 2017—2021 | 续建 | 全长7.8公里，5座车站。 | 完成30%土建工程。 | 市城乡建委 |
| 59 | ★轨道延长线尖顶坡至璧山段工程 | 市轨道集团 | 2014—2019 | 续建 | 全长5.6公里，1座车站。 | 基本完成土建工程。 | 市城乡建委 |
| 60 | ★轨道交通四号线二期工程 | 市轨道集团 | 2018—2022 | 新开工 | 全长33公里，14座车站。 | 开工建设。 | 市城乡建委 |
| 61 | ★轨道交通五号线北延伸段工程 | 市轨道集团 | 2018—2022 | 新开工 | 全长8公里，6座车站。 | 开工建设。 | 市城乡建委 |
| 桥梁隧道 |
| 62 | 成渝高速中梁山隧道扩容改造工程 | 市城投集团 | 2014—2018 | 完工 | 新建隧道长4.1公里；连接线改造长1.3公里。 | 完工。 | 市城乡建委 |
| 63 | 内环高家花园复线桥及高家花园立交 | 市城投集团 | 2013—2018 | 完工 | 主桥和引桥长520米。 | 完工。 | 市城乡建委 |
| 64 | 涪江大桥改造工程 | 重庆市潼南区公路开发有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 大桥及连接线总长2.3公里。 | 完工。 | 潼南区政府 |
| 65 | 鹿角乌江大桥 | 重庆福冠投资集团有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 全长726米。 | 完工。 | 彭水县政府 |
| 66 | 龙洲湾隧道 | 重庆茂和基础设施建设有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 全长8公里。 | 主体工程施工。 | 巴南区政府 |
| 67 | 龙兴隧道 | 两江新区管委会 | 2017—2020 | 续建 | 全长5.4公里。 | 主体工程施工。 | 两江新区管委会 |
| 68 | 歇马隧道 | 重庆市碚城建设开发有限责任公司 | 2013—2019 | 续建 | 全长4.2公里。 | 主体工程施工。 | 北碚区政府 |
| 69 | ★红岩村嘉陵江大桥 | 重庆华融天泽基础设施发展有限公司 | 2012—2019 | 续建 | 全长4.9公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 70 | ★郭家沱长江大桥及六纵线南段 | 重庆中建郭家沱大桥建设运营管理有限公司 | 2017—2021 | 续建 | 全长12.5公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 71 | ★白居寺长江大桥 | 市城投集团 | 2015—2022 | 续建 | 全长3.5公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 72 | ★曾家岩嘉陵江大桥 | 曾家岩大桥建设管理有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 全长5.6公里。 | 主体工程完工。 | 市城乡建委 |
| 73 | ★蔡家嘉陵江大桥 | 市城投集团 | 2017—2020 | 续建 | 全长3.6公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 74 | ★水土嘉陵江大桥 | 市城投集团 | 2016—2020 | 续建 | 全长3.5公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 75 | ★万开周家坝—浦里快速通道隧道工程 | 市城投集团开州建设有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 全长11.6公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 76 | 万州长江三桥 | 重庆市万州交通建设开发总公司 | 2014—2019 | 续建 | 全长2.1公里。 | 主体工程完工。 | 万州区政府 |
| 77 | 长寿长江二桥 | 重庆市晏家工业园区建设发展有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 全长3.5公里。 | 主体工程施工。 | 长寿区政府 |
| 78 | 白沙长江大桥 | 重庆市江津区沙城长江大桥建设有限公司 | 2018—2021 | 新开工 | 全长3.5公里。 | 开工建设。 | 江津区政府 |
| 79 | 东升大桥 | 重庆市潼南区交通建设投资有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 全长5.1公里。 | 开工建设。 | 潼南区政府 |
| 快速路网 |
| 80 | 一纵线高新区至成渝高速段 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | 2015—2018 | 完工 | 全长3.6公里。 | 完工。 | 九龙坡区政府 |
| 81 | 三纵线渝武高速北环至金开段拓宽改造工程 | 重庆市两江新区土地储备整治中心 | 2017—2018 | 完工 | 全长1.6公里。 | 完工。 | 两江新区管委会 |
| 82 | 四纵线金山大道北延伸段 | 市城发公司 | 2016—2018 | 完工 | 全长1.8公里。 | 完工。 | 市城乡建委 |
| 83 | 寸滩大桥南引道 | 市城投集团 | 2015—2018 | 完工 | 全长2.4公里。 | 完工。 | 市城乡建委 |
| 84 | 武江路三期工程 | 江北区政府 | 2016—2018 | 完工 | 全长0.7公里。 | 完工。 | 江北区政府 |
| 85 | 石马河立交二期工程 | 市城投集团 | 2012—2018 | 完工 | 全长3.5公里。 | 完工。 | 市城乡建委 |
| 86 | ★一横线歇马隧道东西段 | 重庆歇马东西干道建设工程管理有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 全长6.4公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 87 | 一横线跨御临河桥 | 两江新区龙兴公司 | 2017—2019 | 续建 | 全长400米。 | 完成90%工程量。 | 两江新区管委会 |
| 88 | ★二横线西段（桃家院子立交东至礼白立交段） | 重庆中建二横线基础设施建设有限公司 | 2017—2021 | 续建 | 全长14.4公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 89 | ★四横线二郎立交至陈家坪立交改造工程 | 市城投集团 | 2017—2019 | 续建 | 全长3.7公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 90 | 含谷立交 | 市城投集团 | 2017—2020 | 续建 | 成渝高速与新宏大道相交节点。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 91 | 江南立交改造工程 | 重庆市江南城市建设资产经营管理有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 全长3.2公里，新增6条匝道。 | 主体工程施工。 | 南岸区政府 |
| 92 | 五横线中坝路 | 市城投集团 | 2013—2020 | 续建 | 全长5.2公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 93 | 六横线（六纵线至两江大道段） | 两江新区管委会 | 2017—2019 | 续建 | 全长1.8公里。 | 完成40%工程量。 | 两江新区管委会 |
| 94 | ★一纵线农马立交至白彭路段 | 市地产集团 | 2017—2020 | 续建 | 全长11.2公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 95 | ★一纵线成渝高速至华岩隧道西延伸段 | 市城投集团 | 2017—2019 | 续建 | 全长4.2公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 96 | 一纵线北碚段 | 市地产集团 | 2017—2020 | 续建 | 全长6.4公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 97 | ★二纵线华岩至跳磴段 | 市城投集团 | 2017—2020 | 续建 | 全长8.35公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 98 | 六纵线（鱼复段） | 两江新区管委会 | 2017—2021 | 续建 | 全长7.8公里。 | 主体工程施工。 | 两江新区管委会 |
| 99 | 金家湾立交改造工程 | 市地产集团 | 2017—2019 | 续建 | 将现状快速路三纵线直行并上跨金建路的菱形立交改造为全互通立交，新建10条匝道。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 100 | 新牌坊立交改造工程 | 临空基建公司 | 2016—2019 | 续建 | 共7条匝道。 | 主体工程施工。 | 渝北区政府 |
| 101 | 椿萱大道 | 市地产集团 | 2017—2021 | 续建 | 全长8.95公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 102 | 西环立交改造工程 | 市城投集团 | 2016—2019 | 续建 | 成渝高速和内环线相交立交。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 103 | 人和立交改造工程 | 两江新区土地储备整治中心 | 2014—2019 | 续建 | 新建8条匝道，改建6条匝道。 | 主体工程施工。 | 两江新区管委会 |
| 104 | 一纵线中心站至狮子岩段 | 市城投集团 | 2018—2021 | 新开工 | 全长10公里。 | 开工建设。 | 市城乡建委 |
| 105 | ★四纵线嘉华大桥南延伸段三期南段 | 市城发公司 | 2018—2020 | 新开工 | 全长2.2公里。 | 开工建设。 | 市城乡建委 |
| 106 | 建新西路拓宽改造工程 | 江北区政府 | 2018—2019 | 新开工 | 全长450米。 | 开工建设。 | 江北区政府 |
| 107 | 六纵线（机东南至六横线段） | 两江新区管委会 | 2018—2021 | 新开工 | 全长13公里。 | 完成20%工程量。 | 两江新区管委会 |
| 108 | ★内环沙坪坝段拓宽改造项目 | 市城投集团 | 2018—2020 | 新开工 | 全长5.5公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 109 | 南环立交改造工程 | 市城投集团 | 2018—2020 | 新开工 | 新建匝道、拓宽匝道、提高技术标准优化现有立交。 | 开工建设。 | 市城乡建委 |
| 110 | 大佛寺大桥南桥头立交（一期） | CBD南区管委会 | 2018—2020 | 新开工 | 新建11条立交匝道、4条市政道路、2条短隧道、3条车行地通道、4座桥梁。 | 开工建设。 | 南岸区政府 |
| 城市主次干道 |
| 111 | 照母山隧道 | 市地产集团 | 2016—2018 | 完工 | 全长0.7公里。 | 完工投用。 | 市城乡建委 |
| 112 | 渝澳大桥—两路口（长江一路方向）南北分流通道 | 市城投集团 | 2012—2018 | 完工 | 全长2.1公里。 | 上行线通车。 | 市城乡建委 |
| 113 | 新南立交 | 两江新区土地储备整治中心 | 2017—2018 | 完工 | 上跨新南路1.8公里，下穿星光大道630米。 | 完工投用。 | 两江新区管委会 |
| 114 | 机南线东段 | 重庆渝北农村基础设施建设有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 全长2.3公里。 | 完工投用。 | 渝北区政府 |
| 115 | 武江路立交 | 江北区政府 | 2017—2018 | 完工 | 盘溪路与龙山路相交节点。 | 完工投用。 | 江北区政府 |
| 116 | 巴南区纵一路 | 巴南区公路公司 | 2016—2018 | 完工 | 全长7.87公里。 | 完工投用。 | 巴南区政府 |
| 117 | 秀山县城市外环线 | 重庆市秀山公路桥梁工程有限责任公司 | 2016—2018 | 完工 | 全长17.3公里。 | 完工投用。 | 秀山县政府 |
| 118 | 兴业大道 | 永川区惠通发展有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 全长7.6公里。 | 完工投用。 | 永川区政府 |
| 119 | ★重庆西站综合交通枢纽市政道路 | 重庆市西站投资发展有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 全长13公里，包括站房南北循环道、站前广场南北循环道、新凤中路。 | 新凤中路完成40%工程量、站前广场南循环道完成10%工程量。 | 市城乡建委 |
| 120 | 华岩隧道西延伸段 | 市地产集团 | 2015—2019 | 续建 | 全长5.7公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 121 | 新溉路二期 | 市地产集团 | 2016—2019 | 续建 | 全长2.8公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 122 | 渝中连接隧道 | 市城投集团 | 2009—2020 | 续建 | 全长720米。 | 完成85%工程量。 | 市城乡建委 |
| 123 | 甘悦大道（渝北段） | 市地产集团 | 2016—2019 | 续建 | 全长2.4公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 124 | 甘悦大道（地产段） | 市地产集团 | 2016—2020 | 续建 | 全长4.1公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 125 | 重钢片区南大干道 | 重庆渝富集团 | 2017—2019 | 续建 | 全长1.7公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 126 | 重钢片区滨江路南端隧道 | 重庆渝富集团 | 2016—2019 | 续建 | 全长1公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 127 | 新郭伏路 | 市地产集团 | 2015—2019 | 续建 | 全程1.9公里。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 128 | 李子坝连接线及化龙桥立交 | 重庆城建控股（集团）有限责任公司 | 2010—2019 | 续建 | 新建嘉陵路往华村立交左转匝道，以及嘉陵路与牛滴路双向匝道，拓宽嘉陵路。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 129 | 观音桥商圈北大道 | 重庆观音桥商圈建设有限责任公司 | 2015—2019 | 续建 | 全长2.2公里。 | 主体工程施工。 | 江北区政府 |
| 130 | 悦港大道（渝北区段） | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司、渝北区空港新城公司 | 2016—2020 | 续建 | 全长8.3公里。 | 主体工程施工。 | 渝北区政府 |
| 131 | 曾家岩北延伸穿越内环新增通道 | 两江新区产业发展集团有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 全长5.1公里。 | 主体工程施工。 | 两江新区管委会 |
| 132 | 秋成大道（渝北段） | 空港新城公司 | 2017—2019 | 续建 | 全长2.2公里。 | 主体工程施工。 | 渝北区政府 |
| 133 | 南涪路改扩建工程 | 重庆经开区开发建设有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 全长4.6公里。 | 完成90%工程量。 | 南岸区政府 |
| 134 | 南北大道北延伸段（G210新建工程） | 重庆渝北农村基础设施建设有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 全长15.2公里。 | 主体工程施工。 | 渝北区政府 |
| 135 | 春华大道（悦港至同茂段） | 渝北区空港新城公司 | 2016—2019 | 续建 | 全长2.6公里。 | 主体工程施工。 | 渝北区政府 |
| 136 | 站东路延伸段 | 沙坪坝区政府 | 2017—2019 | 续建 | 全长1.75公里。 | 主体工程施工。 | 沙坪坝区政府 |
| 137 | 雷家坡立交 | 渝中区城投公司 | 2012—2020 | 续建 | 中兴路、南干道、长滨路相交节点。 | 完成40%桥梁基础和隧道工程。 | 渝中区政府 |
| 138 | 经开立交 | 重庆经开区开发建设有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 互通立交，含8条匝道。 | 完成85%工程量。 | 南岸区政府 |
| 139 | 协睦立交 | 两江新区投资发展集团有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 新建3.4公里匝道。 | 完成70%工程量。 | 两江新区管委会 |
| 140 | 冶金路立交 | 九龙坡区政府 | 2017—2019 | 续建 | 袁茄路与冶金路相交节点。 | 主体工程施工。 | 九龙坡区政府 |
| 141 | 石杨路拓宽改造（石坪桥立交至杨家坪环道段） | 九龙坡区政府 | 2017—2019 | 续建 | 全长1公里。 | 主体工程施工。 | 九龙坡区政府 |
| 142 | 金曾路南延伸线组团大道至华岩隧道西延伸线 | 重庆高新九龙园区管委会、九龙坡区城乡建委 | 2017—2019 | 续建 | 全长2.2公里。 | 主体工程施工。 | 九龙坡区政府 |
| 143 | 渝中区路网改造工程 | 渝中区政府 | 2012—2019 | 续建 | 解放碑CBD、朝天门片区、下半城、大坪片区、化龙桥片区等路网改造。 | 部分建成投用。 | 渝中区政府 |
| 144 | 解放碑地下环道 | 渝中区城投公司 | 2010—2020 | 续建 | 全长6.3公里。 | 主体工程施工。 | 渝中区政府 |
| 145 | 渝南分流道拓宽改造（大石路立交至兰花路口） | 南岸区政府 | 2017—2019 | 续建 | 全长1.6公里。 | 主体工程施工。 | 南岸区政府 |
| 146 | 龙洲湾B区市政道路二期工程 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 8条市政道路及河流改道。 | 部分道路建成通车。 | 巴南区政府 |
| 147 | 巫山县早阳江东新城市政道路 | 巫山县城建集团、巫山县龙盛公司 | 2014—2021 | 续建 | 龙江大道、迎宾大道等50公里城市路网及配套建设项目。 | 主体工程施工。 | 巫山县政府 |
| 148 | 忠县快速通道 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 2017—2021 | 续建 | 全长40.5公里。 | 完成30%工程量。 | 忠县政府 |
| 149 | 云阳县南溪至黄石快速通道（云阳县G348改线工程南溪—黄石段） | 云阳县宏荣路桥工程有限公司 | 2017—2021 | 续建 | 全长20公里。 | 完成25%工程量。 | 云阳县政府 |
| 150 | 黛山大道南延线工程 | 重庆市璧山区城市建设投资有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 全长9.2公里。 | 完成60%工程量。 | 璧山区政府 |
| 151 | 一环路改造 | 重庆市永川区惠通发展有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 全长10公里。 | 完成30%工程量。 | 永川区政府 |
| 152 | 彭水县新城38号道路 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 2016—2019 | 续建 | 全长9.4公里。 | 完成70%工程量。 | 彭水县政府 |
| 153 | 秋成大道（地产段） | 市地产集团 | 2018—2019 | 新开工 | 全长2.5公里。 | 工程开工，完成50%路基工程。 | 市城乡建委 |
| 154 | 渝州路改造工程（高新区段） | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 全长2.2公里。 | 开工建设。 | 九龙坡区政府 |
| 155 | 渝州路改造工程（渝中区段） | 渝中区城投公司 | 2018—2019 | 新开工 | 全长1.3公里。 | 开工建设。 | 渝中区政府 |
| 156 | 盛安路跨御临河大桥 | 两江新区管委会 | 2018—2019 | 新开工 | 全长300米。 | 开工建设。 | 两江新区管委会 |
| 157 | 万兴路桥梁段 | 两江新区管委会 | 2018—2020 | 新开工 | 全长230米。 | 开工建设。 | 两江新区管委会 |
| 158 | 万福路桥梁段 | 两江新区投资发展集团有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 全长480米。 | 开工建设。 | 两江新区管委会 |
| 159 | 四纵线方正大道至渝广高速接线 | 两江新区投资发展集团有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 全长3公里。 | 开工建设。 | 两江新区管委会 |
| 160 | 云计算中心2#路延伸段桥梁段 | 两江新区投资发展集团有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 全长560米。 | 开工建设。 | 两江新区管委会 |
| 161 | 两江大道北延伸段（石船段） | 重庆渝北农村基础设施建设有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 全长5.7公里。 | 开工建设。 | 渝北区政府 |
| 162 | 两江大道北延伸段（统景段） | 重庆渝北农村基础设施建设有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 全长4.2公里。 | 开工建设。 | 渝北区政府 |
| 163 | 两江大道北延伸段（统景场镇段） | 重庆渝北农村基础设施建设有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 全长2.97公里。 | 开工建设。 | 渝北区政府 |
| 164 | 石新路改造工程 | 高新区管委会 | 2018—2020 | 新开工 | 全长1.6公里。 | 开工建设。 | 九龙坡区政府 |
| 165 | 华福立交 | 九龙坡区政府 | 2018—2019 | 新开工 | 金建路与华福路相交节点。 | 开工建设。 | 九龙坡区政府 |
| 166 | 滨五期（一期） | CBD南区管委会 | 2018—2020 | 新开工 | 全长1.7公里。 | 开工建设。 | 南岸区政府 |
| 167 | 东港片区路网工程 | 重庆经开区开发建设有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 共8条道路。 | 开工建设。 | 南岸区政府 |
| 168 | 黄观路（春森彼岸段） | 江北区政府 | 2018—2020 | 新开工 | 全长1.2公里。 | 开工建设。 | 江北区政府 |
| 169 | 汉渝路至渝碚路下穿道工程 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 2018—2019 | 新开工 | 全长1.55公里。 | 开工建设。 | 沙坪坝区政府 |
| 170 | 海螺山立交 | 重庆市蔡家组团建设开发有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 蔡家城市干道（纵一路）与中环快速干道的互通式立交。 | 开工建设。 | 北碚区政府 |
| 171 | 一环路及城市干线公路建设 | 梁平区交通建设开发有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 全长44公里。 | 开工建设。 | 梁平区政府 |
| 172 | 渝宜高速长寿石堰互通立交 | 重庆市长寿区街镇工业发展有限责任公司 | 2018—2020 | 新开工 | 全长3.55公里。 | 开工建设。 | 长寿区政府 |
| 173 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程 | 潼南区城市建设投资（集团）有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 全长17公里。 | 开工建设。 | 潼南区政府 |
| 174 | 璧山双星大道西延至大兴连接线工程 | 璧山区城市建设投资有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 全长4公里。 | 开工建设。 | 璧山区政府 |
| 片区（园区）基础设施 |
| 175 | 长寿经开区基础设施项目 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 平场8200亩，新建8公里道路，建设管廊、绿化、电力等工程。 | 完工投用。 | 长寿区政府 |
| 176 | 忠县移民生态工业园区二期基础设施项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 平场2700亩，新建13公里道路、26公里雨污管网并实施绿化和亮化，实施棚户区改造13.8万平方米，建设3个5000吨级泊位，1座日处理规模22500吨的污水处理厂。 | 完工投用。 | 忠县政府 |
| 177 | 中国微车配件产业基地基础设施项目 | 重庆合华开发投资有限公司 | 2015—2018 | 完工 | 平场2700亩，新建20公里市政道路、188亩微车配件产业基地等。 | 部分完工投用。 | 合川区政府 |
| 178 | 重庆江津综合保税区项目市政路网及监管体系工程 | 珞璜开发建设有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 新建14.9公里道路，建设监控运营系统及附属设施。 | 部分完工投用。 | 江津区政府 |
| 179 | 铁路保税物流中心（B型）拓展区市政工程及地块平场整治工程 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 2016—2018 | 完工 | 平场1118亩，建设3.6公里道路。 | 完工投用。 | 沙坪坝区政府 |
| 180 | 空港新城F分区基础设施项目（一期） | 空港新城公司 | 2016—2018 | 完工 | 空港新城F标准分区道路、管网改造、景观改造、综合管线等项目。 | 完工投用。 | 渝北区政府 |
| 181 | 口岸检测作业区（西永组团J12—J15标准分区）道路工程 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 2017—2018 | 完工 | 全长2.5公里。 | 完工投用。 | 沙坪坝区政府 |
| 182 | 大足区龙水片区整体城镇化“城乡一体化”项目道路基础设施工程 | 重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司 | 2016—2018 | 完工 | 全长14.35公里。 | 完工投用。 | 大足区政府 |
| 183 | 红宇工业园B区项目 | 重庆红宇精密工业有限责任公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设1.2万平方米表处理车间、民品车间。 | 表处理车间竣工投产，民品车间竣工。 | 璧山区政府 |
| 184 | 中国（重庆）眼镜产业园—时尚之都项目 | 重庆宏烨实业集团有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 总建筑面积1.7万平方米。 | 建成投产。 | 荣昌区政府 |
| 185 | 重庆顺利永纸制品包装有限公司綦江生产基地 | 重庆顺利永纸制品包装有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设2万平方米厂房、倒班楼及配套设施。 | 建成投产。 | 綦江区政府 |
| 186 | 重庆西彭电缆产业园区基础设施项目 | 重庆西彭电缆实业发展有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 打造集生产、研发、销售、展示等于一体的综合产业园。 | 启动一期部分基础设施建设。 | 九龙坡区政府 |
| 187 | 江津工业园区基础设施项目 | 江津区工业园区办 | 2017—2020 | 续建 | 双福工业园、德感工业园、珞璜工业园、白沙工业园基础设施建设。 | 部分完工投用。 | 江津区政府 |
| 188 | 物流园中心商务片区市政及地块平场整治工程 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设市政道路7.3公里及平场2539亩。 | 土建施工。 | 沙坪坝区政府 |
| 189 | 物流园仓储加工片区市政及地块平场整治工程 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设市政道路8.7公里及平场1466亩。 | 土建施工。 | 沙坪坝区政府 |
| 190 | 唐家沱组团C、N分区基础设施项目 | 重庆北飞实业有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 建设市政道路40公里及平场6.5平方公里。 | 完成90%工程量。 | 渝北区政府 |
| 191 | 青凤工业园市政道路及附属工程 | 重庆共享工业投资有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 青凤园与物流园连接道、纵一路、纵二路、青凤园中路、南环路等5条市政道路及附属工程，全长约13.5公里。 | 土建施工。 | 沙坪坝区政府 |
| 192 | 四面山旅游度假区基础设施及保障房工程 | 重庆市四面山旅游投资有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 建设4条道路及还建房等。 | 部分道路及还建房完工投用。 | 江津区政府 |
| 193 | 复盛商务区道路工程（福惠大道一期） | 两江新区投资发展集团有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 全长1公里。 | 土建施工。 | 两江新区管委会 |
| 194 | 群慧公园及配套道路工程（一期） | CBD南区管委会 | 2018—2020 | 新开工 | 总面积7.4万平方米，改造、建设配套道路。 | 开工建设。 | 南岸区政府 |
| 195 | 巫溪县中岗乡（红池坝镇）交通基础设施项目 | 巫溪县宏发交通投资有限责任公司 | 2018—2020 | 新开工 | 全长65.5公里。 | 完成30%路基工程。 | 巫溪县政府 |
| 196 | 巫溪县古路互通至红池坝快速道路（S201） | 巫溪县宏发交通投资有限责任公司 | 2018—2020 | 新开工 | 全长58公里。 | 完成40%路基工程。 | 巫溪县政府 |
| 197 | 物流园仓储加工片区市政及地块平场整治工程（横六路、纵一线北段、中干东线北段二期等） | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 2018—2019 | 新开工 | 全长3.5公里。 | 开工建设。 | 沙坪坝区政府 |
| 198 | 潼南工业园区南区标准厂房项目 | 金潼工业建设投资有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 建设25.6万平方米标准厂房及相应的配套设施。 | 主体工程施工。 | 潼南区政府 |
| 199 | 佛缘路—新场片区商业区 | 重庆市潼南区旅游文化开发投资（集团）有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 总用地面积233万平方米，基础设施建设、商业开发等。 | 开工建设。 | 潼南区政府 |
| 200 | 复盛商务区道路工程（福惠大道二期） | 两江新区投资发展集团有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 全长2.8公里，包括1座电力隧道。 | 开工建设。 | 两江新区管委会 |
| 其他（主城区综合客运交通枢纽、公交站场） |
| 201 | 梁平区双桂湖片区地下综合管廊 | 梁平区政府 | 2016—2018 | 完工 | 全长5.9公里。 | 完工投用。 | 梁平区政府 |
| 202 | 垫江县城市地下综合管廊 | 垫江县政府 | 2016—2018 | 完工 | 全长18.4公里。 | 完工投用。 | 垫江县政府 |
| 203 | 云阳县中心城区城市地下综合管廊 | 云阳县政府 | 2016—2019 | 续建 | 全长10.2公里。 | 主体工程施工。 | 云阳县政府 |
| 204 | 彭水新城城市地下综合管廊 | 彭水县政府 | 2017—2019 | 续建 | 全长13.7公里。 | 主体工程施工。 | 彭水县政府 |
| 205 | 万盛经济技术开发区城市综合管廊 | 万盛经开区管委会 | 2017—2019 | 续建 | 全长10.3公里。 | 主体工程施工。 | 万盛经开区管委会 |
| 206 | 开州区浦里工业新区及北部新区地下综合管廊 | 开州区政府 | 2017—2019 | 续建 | 全长8.7公里。 | 主体工程施工。 | 开州区政府 |
| 207 | 南川区隆化新城城市地下综合管廊 | 南川区城乡建委 | 2017—2019 | 续建 | 全长10.44公里。 | 主体工程施工。 | 南川区政府 |
| 208 | 江津区城市地下综合管廊 | 江津区政府 | 2016—2019 | 续建 | 全长6.8公里。 | 主体工程施工。 | 江津区政府 |
| 209 | 主城区步行系统建设项目 | 主城各区政府 | 2017—2019 | 续建 | 建设人行步道、人行天桥和地通道。 | 主体工程施工。 | 市城乡建委 |
| 210 | 综合换乘枢纽 | 重庆长途汽车运输（集团）有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 建设用地6.7万平方米。 | 完成60%工程量。 | 潼南区政府 |
| 211 | 2017年主城区公交优先道建设项目 | 重庆市公共交通控股（集团）有限公司 | 2018—2018 | 新开工 | 建设完成101.7公里公交优先道，主要包括交通标志标线系统、信息系统建设等。 | 建成投用。 | 市交委 |
| 212 | 主城区公共停车场建设项目 | 主城各区政府 | 2018—2018 | 新开工 | 建设80个公共停车场，新增2万个以上公共停车泊位。 | 建成投用。 | 市城乡建委 |
| 213 | 黔江北综合交通换乘枢纽 | 黔江区城投集团 | 2018—2020 | 新开工 | 总建筑面积18.87万平方米。 | 开工建设。 | 黔江区政府 |
| 214 | 渝利铁路沙子客运站 | 待定 | 2018—2020 | 新开工 | 总建筑面积1万平方米。 | 开工建设。 | 石柱县政府 |
| （二）水利 |
| 水利工程 |
| 215 | ★观景口水利枢纽 | 观景口水利公司 | 2015—2019 | 续建 | 水库总库容1.52亿立方米。 | 坝枢区及输水线路建设。 | 市水利局 |
| 216 | ★金佛山水利工程 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 2013—2019 | 续建 | 水库总库容1.01亿立方米，配套3座电站，总装机6600千瓦，年可供水8700万立方米。 | 大坝填筑和渠系建设。 | 市水利局 |
| 217 | ★渝西水资源配置工程 | 西部水资源开发有限公司 | 2017—2030 | 续建 | 新（扩）建提水工程、新建460公里输水工程、新（扩）建中小型在线调蓄水库。 | 主体工程施工。 | 市水利局 |
| 218 | 中型水库 | 有关区县水利部门、有关企业 | 2016—2020 | 续建 | 续建6座中型水库，新开工6座中型水库。 | 主体工程施工，部分完工。 | 市水利局 |
| 城乡供水 |
| 219 | 丰收坝水厂二期扩建工程 | 重庆水务集团股份有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 扩建规模10万吨/日，配套建设7.8公里管网、1座加压站、2座高位池。 | 完工投用。 | 市城管委 |
| 220 | 东渝水厂关停工程 | 重庆两江水务公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设30公里管网、1座加压站、1座调节池。 | 完工投用。 | 市城管委 |
| 221 | ★悦来水厂三期工程 | 重庆中法水务投资有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设规模40万吨/日，配套建设30公里管网。 | 开工建设。 | 市城管委 |
| 222 | ★观景口水厂 | 市水投集团 | 2018—2020 | 新开工 | 一期规模10万吨/日。 | 开工建设。 | 市城管委 |
| 223 | 白洋滩水厂扩建工程 | 重庆水务集团股份有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 扩建规模10万吨/日。 | 开工建设。 | 市城管委 |
| 224 | 红工水厂二期扩建工程 | 重庆水务集团股份有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 扩建规模15万吨/日。 | 开工建设。 | 市城管委 |
| 225 | 大学城水厂扩建及配套管网工程 | 市水投集团 | 2018—2020 | 新开工 | 扩建规模5万吨/日，配套建设管网48公里。 | 开工建设。 | 市城管委 |
| 226 | 大江水厂 | 重庆水务集团股份有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 扩建规模20万吨/日。 | 开工建设。 | 市城管委 |
| 227 | 黄沙溪水厂关停工程 | 重庆水务集团股份有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 调整片区主管网等。 | 开工建设。 | 市城管委 |
| 防洪护岸 |
| 228 | 重庆市嘉陵江治理工程 | 有关企业 | 2011—2020 | 续建 | 合川区至渝中区段。 | 主体工程施工。 | 市水利局 |
| 229 | 重庆市乌江治理工程 | 有关企业 | 2011—2020 | 续建 | 酉阳县至涪陵区段。 | 主体工程施工。 | 市水利局 |
| 230 | 重庆市长江防洪二期工程 | 有关企业 | 2016—2020 | 续建 | 巴南区麻柳嘴、木洞镇，涪陵区蔺市，永川区港桥新城、松溉场镇，重庆经开区等6个长江防洪护岸工程。 | 主体工程施工。 | 市水利局 |
| （三）生态环保 |
| 污水垃圾处理 |
| 231 | 主城区第三垃圾焚烧发电厂 | 重庆三峰百果园环保发电有限公司 | 2015—2018 | 完工 | 日处理垃圾总规模为4500吨，配置3台35兆瓦凝汽式汽机、3台35兆瓦发电机。 | 完工投用。 | 市城管委 |
| 232 | ★渝北洛碛垃圾填埋场 | 市环卫集团 | 2017—2018 | 完工 | 新建1座垃圾填埋场，总库容1270万立方米。 | 完工投用。 | 市城管委 |
| 233 | 走马垃圾二次转运站 | 市环卫集团 | 2016—2018 | 完工 | 日转运垃圾3000吨，新建1座生活垃圾二次转运站。 | 完工投用。 | 市城管委 |
| 234 | 夏家坝垃圾二次转运站 | 市环卫集团 | 2016—2018 | 完工 | 日转运垃圾3600吨，新建1座生活垃圾二次转运站。 | 完工投用。 | 市城管委 |
| 235 | 大足区大湾生活垃圾填埋场扩建工程 | 大足城乡建设投资集团有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 扩建库区总库容为520万立方米；建设1座填埋场渗沥液处理站、1座污泥及粪便处理厂。 | 完工投用。 | 大足区政府 |
| 236 | 合川区餐厨垃圾处理项目 | 市环卫集团 | 2017—2018 | 完工 | 一期设计处理规模150吨/日，包括各项主体生产设施和辅助配套公用工程设施。 | 主体工程完工，开展试运行。 | 合川区政府 |
| 237 | ★鸡冠石污水厂提标改造工程 | 重庆水务集团股份有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 日处理规模80万吨，出水水质从一级B标提高到一级A标。 | 土建施工。 | 市城管委 |
| 238 | 洛碛餐厨垃圾处理厂 | 市环卫集团 | 2017—2019 | 续建 | 新建1座餐厨垃圾处理厂，处理规模为餐厨垃圾2100吨/日、地沟油100吨/日、厨余垃圾1000吨/日，兼顾处理市政污泥。 | 土建施工。 | 市城管委 |
| 239 | ★洛碛垃圾焚烧发电厂（主城区第四垃圾焚烧发电厂） | 重庆三峰御临环保发电有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 日处理生活垃圾3000吨，配置2台35兆瓦汽轮发电机组。 | 完成主厂房区域平场施工、完成垃圾坑开挖。 | 市城管委 |
| 240 | 铜梁区生活垃圾焚烧发电BOT项目 | 中国天楹股份有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 日处理垃圾规模1200吨。 | 开工建设。 | 铜梁区政府 |
| 其他生态建设项目 |
| 241 | 璧山区绿岛新区海绵城市建设试点项目 | 璧山区政府 | 2016—2018 | 完工 | 绿岛新区8.35平方公里海绵城市建设试点。 | 完工。 | 璧山区政府 |
| 242 | 万州区高铁站场前区及双河口移民安置区海绵城市建设试点项目 | 万州区政府 | 2016—2018 | 完工 | 高铁站场前区3平方公里及双河口移民安置区5平方公里海绵城市建设试点。 | 完工。 | 万州区政府 |
| 243 | 秀山县海绵城市建设试点项目 | 秀山县政府 | 2016—2018 | 完工 | 试点区域6.4平方公里。 | 完工。 | 秀山县政府 |
| 244 | 定明山运河风景名胜区涪江湿地公园 | 潼南区旅游文化开发有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 总建筑面积约1.5万平方米，5万平方米绿化景观，4.3万平方米配套基础设施。 | 完工。 | 潼南区政府 |
| 245 | 重庆市长生桥垃圾填埋场生态修复项目 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 占地1035亩。 | 完工。 | 市城管委 |
| 246 | 主城区海绵城市近期建设项目 | 主城各区政府、两江新区管委会 | 2017—2020 | 续建 | 完成主城建成区20%以上的面积、约200平方公里的海绵城市建设。 | 土建施工。 | 主城各区政府、两江新区管委会 |
| 247 | 梁滩河综合整治工程（一期） | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 整治11公里河道（不含支流），规划面积1500亩。 | 开工建设。 | 九龙坡区政府 |
| 248 | 龙溪河流域普顺段至五洞段环境综合整治工程 | 重庆兴垫实业有限责任公司 | 2018—2020 | 新开工 | 新建59公里堤防（其中12公里支流堤防）。 | 完成工程量的15%。 | 垫江县政府 |
| 249 | 长生河及其支流环境综合整治工程 | 南岸区政府 | 2018—2021 | 新开工 | 整治流域全长29公里。 | 开工建设。 | 南岸区政府 |
| 250 | 三峡库区重庆市南岸区消落区综合整治工程（鹅公岩长江大桥—史家岩段） | 重庆市江南城市建设资产经营管理有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 整治流域全长3.4公里，整治面积约为76.8万平方米。 | 开工建设。 | 南岸区政府 |
| 251 | 荣峰河综合整治工程中期调整二期项目（玉带河生态文化公园） | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 2018—2021 | 新开工 | 整治5.65公里河道，新建6.4公里堤防。 | 完成一标段、二标段、三标段各40%的工程建设内容。 | 荣昌区政府 |
| 252 | 滨江长寿谷库岸整治工程 | 重庆市长寿生态旅业开发有限公司 | 2018—2021 | 新开工 | 整治河道3.4公里，新建6.3公里护岸、3座桥梁、24个排水涵洞，生态修复和绿化612亩土地。 | 完成桥梁基础。 | 长寿区政府 |
| （四）能源 |
| 253 | ★南川热电联产项目 | 重庆中涪南热电有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 建设1×35万千瓦超临界机组、3×5万千瓦背压机组和配套220千瓦升压站。 | 完工投用。 | 市能源局 |
| 254 | 华能重庆奉节金凤山风电场 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | 2016—2018 | 完工 | 总装机容量11万千瓦，年发电量22434万千瓦时。 | 并网发电。 | 奉节县政府 |
| 255 | 丰都横梁风电场一期项目 | 大唐丰都新能源有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 装机规模50兆瓦，安装25台单机容量2兆瓦的风电机组。 | 建成投产。 | 丰都县政府 |
| 256 | 重庆龙冉能源科技有限公司100万立方米/日天然气液化工厂 | 重庆龙冉能源科技有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 建设1套处理能力100万立方米/日的天然气液化装置，年产23.7万吨液化天然气产品。 | 施工安装，调试投产。 | 涪陵区政府 |
| 257 | 重庆蟠龙抽水蓄能电站 | 重庆蟠龙抽水蓄能电站有限公司 | 2015—2025 | 续建 | 装机容量为120万千瓦，安装4台30万千瓦立轴混流可逆式水泵水轮电动发电机组。 | 主体大坝开工建设，辅助工程建设完成。 | 綦江区政府 |
| 258 | 潼南骐福天然气液化工厂 | 重庆骐福能源有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 建设1套处理能力100万立方米/日的天然气液化装置。 | 工厂土建施工，管道开工建设。 | 潼南区政府 |
| 259 | 重庆骐福能源有限公司天然气分布式能源项目 | 重庆金海能源有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 2台14兆瓦燃气轮发电机组、2台35吨/小时补燃余热锅炉、1台6兆瓦抽凝式汽轮机发电机组、1台1300千瓦溴化锂制冷机组。 | 完成管网道路及厂房土建开工。 | 潼南区政府 |
| 260 | 重庆铜梁500千伏输变电工程 | 国网市电力公司 | 2016—2019 | 续建 | 线路长度150公里，变电容量200万千伏安。 | 土建施工。 | 铜梁区政府 |
| 261 | 重庆明月山500千伏输变电工程 | 国网市电力公司 | 2014—2019 | 续建 | 线路长度77.5公里，变电容量200万千伏安。 | 土建施工。 | 渝北区政府 |
| 262 | 重庆金山500千伏输变电工程 | 国网市电力公司 | 2017—2019 | 续建 | 线路长度37公里，变电容量200万千伏安。 | 土建施工。 | 渝北区政府 |
| 263 | 重庆电网2018年220千伏输变电工程 | 国网市电力公司 | 2014—2020 | 续建 | 线路长度978公里，变电容量513万千伏安。 | 土建施工。 | 市能源局 |
| 264 | 重庆电网2018年110千伏输变电工程 | 国网市电力公司 | 2014—2020 | 续建 | 线路长度1608公里，变电容量793万千伏安。 | 土建施工。 | 市能源局 |
| 265 | ★重庆乌江白马电航枢纽 | 武隆水电开发有限公司 | 2018—2026 | 新开工 | 装机52.5万千瓦，年发电量17.6亿千瓦时。 | 开工建设。 | 市能源局 |
| 266 | 麻柳沿江开发区天然气分布式能源项目 | 重庆同晟祺新能源技术有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设2万千瓦木洞能源站；二期项目为栋青能源站。 | 一期启动蒸汽管网建设，二期启动前期工作。 | 巴南区政府 |
| 267 | 石柱万宝风电项目 | 华电国际电力股份有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 装机规模70兆瓦，安装30台单机容量2.2兆瓦，2台单机容量2兆瓦的风电机组。 | 进场道路及升压站施工。 | 石柱县政府 |
| 268 | 万州蒲叶林风电场二期项目 | 重庆云能发电有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 装机规模44兆瓦，安装22台单机容量2兆瓦的风电机组。 | 完成平场及土建工程。 | 万州区政府 |
| 269 | 九盘至万县电网加强500千伏线路 | 国网市电力公司 | 2018—2020 | 新开工 | 线路长度130公里。 | 开工建设。 | 市能源局 |
| 270 | 川气东送二线（重庆段） | 中石化川气东送管道有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 新建75公里天然气输气管线，管径1016毫米，设计压力10兆帕，设计年输送气量100亿立方米。 | 开工建设。 | 市能源局 |
| 271 | 涪陵白涛—南川水江输气管道 | 中石化重庆管道公司 | 2018—2020 | 新开工 | 新建65公里天然气输气管线，设计年输送气量40亿立方米。 | 开工建设。 | 市能源局 |
| 272 | 南川水江—武隆仙女山天然气管道 | 重庆祥龙天然气有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 新建110公里天然气输气管线，设计年输送气量10亿立方米。 | 开工建设。 | 市能源局 |
| 273 | 长寿晏家—北碚水土输气管道 | 重庆聚祥天然气有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 新建78公里天然气输气管线，设计年输送气量5亿立方米。 | 开工建设。 | 市能源局 |
| （五）通信 |
| 274 | 重庆联通巴南通信枢纽楼 | 中国联通重庆分公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建筑面积2万平方米以上。 | 开工建设。 | 市经济信息委 |
| 275 | 5G规模组网及应用示范工程 | 中国电信股份有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设核心网、无线网、承载网、业务平台等。 | 完成承载网及部分基站建设。 | 市经济信息委 |
| 二、实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划 |
| （一）智能产业 |
| 互联网云计算大数据 |
| 276 | ★重庆腾讯云计算数据中心 | 重庆腾讯信息技术有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 建设腾讯公司自用数据中心。 | 一期投用。 | 市经济信息委 |
| 277 | 重庆有线数据中心 | 重庆有线电视网络股份有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设集总前端、互联网内容提供商、呼叫中心三大功能于一体的综合业务枢纽基地。 | 主体工程施工，设备安装。 | 两江新区管委会 |
| 278 | 腾龙数据中心 | 腾龙两江（重庆）科技有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 装修厂房2万平方米。 | 开工建设。 | 两江新区管委会 |
| 机器人及智能装备 |
| 279 | 广数工业机器人制造项目 | 重庆广数机器人有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 工业机器人扩能。 | 建成投产。 | 永川区政府 |
| 280 | 固高机器人众创孵化研发中心及控制系统产业化项目 | 重庆固高自动化应用技术开发有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 工业机器人、智能装备的控制系统研发。 | 主体工程完工。 | 永川区政府 |
| 281 | 必扬星环无人直升机和多旋翼无人机制造项目 | 重庆星环航空科技有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产100架无人直升机、200架多旋翼无人机生产能力。 | 部分建成投产。 | 万盛经开区管委会 |
| 282 | 中船重工智能制造产业园 | 重庆红江机械有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设滑动轴承生产线、液压成产线、机电装备生产线等。 | 主体工程施工。 | 永川区政府 |
| 283 | 重庆江东机械有限责任公司搬迁扩能产业化智能改造项目 | 重庆江东机械有限责任公司 | 2016—2020 | 续建 | 年产450台/套金属材料专用加工装备、20000吨铸件、1855万件汽车零部件。 | 主体工程施工，设备采购。 | 万州区政府 |
| 284 | 高端智能装备及机器人项目 | 重庆宝控智能装备科技有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 年产1.5万台工业机器人、10万台谐波减速器。 | 主体工程施工。 | 潼南区政府 |
| 285 | 大足璞兰科技及奔流精密模具项目 | 璞兰重庆科技有限公司、重庆奔流智能装备制造有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 生产智能装备、非标设备、工业机器人，注塑模具等。 | 主体工程施工。 | 大足区政府 |
| 286 | 得润电子重庆工业园电子连接器生产项目 | 重庆瑞润电子有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 年产500万件各类电器元件。 | 主体工程施工。 | 璧山区政府 |
| 287 | 齿轮加工机床总装生产基地 | 利勃海尔机械服务（上海）有限公司 | 2018—2018 | 新开工 | 建设齿轮加工机床总装生产基地。 | 建成投产。 | 永川区政府 |
| 288 | 大足高新区乐珐智能机械制造项目 | 重庆市乐珐机电有限责任公司 | 2018—2019 | 新开工 | 生产电子产品、仪器仪表、五金交电、机械加工及汽车配件等。 | 完成基础施工，主体建设过半。 | 大足区政府 |
| 集成电路 |
| 289 | ★万国半导体AOS项目 | 重庆万国半导体科技有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 建设月产5万片12英寸功率半导体芯片、月产12.5亿颗功率半导体芯片的封装测试生产基地。 | 建成投产。 | 市经济信息委 |
| 290 | ★SK海力士二期项目 | SK海力士半导体（重庆）有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设7500万颗/月存储芯片封装测试生产线。 | 主体工程施工。 | 市经济信息委 |
| 291 | 年产300万片半导体芯片项目 | 重庆恩瑞实业有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 一期年产120万片半导体芯片；二期年产300万片半导体芯片。 | 开工建设。 | 长寿区政府 |
| 292 | 盛泰科技企业孵化园 | 深圳盛泰科技（集团）公司 | 2018—2018 | 新开工 | 建设11条半导体生产线。 | 基本建成投产。 | 大足区政府 |
| 293 | 自主可控同步整流功能模组研发及封测产线项目 | 重庆平伟实业股份有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 建设长效应晶体管同步整流模组封测产线、抗辐射封测产线、六级能效肖特基封测产线。 | 主体工程施工。 | 梁平区政府 |
| 294 | 年产600万平方英尺HDI电路板（二期）项目 | 华通电脑（重庆）有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产600万平方英尺HDI电路板。 | 基础施工。 | 涪陵区政府 |
| 物联网 |
| 295 | 海康威视重庆基地 | 重庆海康威视科技有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 年产2000万台/套视频监控设备。 | 一期投产，二期开工建设。 | 大渡口区政府 |
| 296 | ★恒芯天际信息安全产业示范基地 | 重庆恒芯天际科技有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 建设智能自组网数据通信台站、星状网络数据链通信机等通信产品生产线。 | 主体工程施工。 | 市经济信息委 |
| 297 | IC封装、移动物联网应用示范基地 | 长芯半导体有限公司 | 2018—2018 | 新开工 | 建设芯片封装、移动物联网应用示范基地。 | 完成租赁厂房装修以及设备安装。 | 长寿区政府 |
| 新型显示 |
| 298 | 年产40万套液晶显示屏生产线项目 | 重庆国泽光电科技股份有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 年产40万台液晶显示类产品。 | 建设4号厂房及购置设备。 | 垫江县政府 |
| 299 | 津油纳米液晶面板项目 | 重庆津油纳米光学科技有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设液晶显示器、背景光及大尺寸触摸屏生产线。 | 建成投产。 | 江津区政府 |
| 300 | 联创电子项目 | 重庆两江联创电子有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产8000万片触控屏显示一体化产品。 | 一期投产。 | 两江新区管委会 |
| 301 | 新型显示器件项目（二期） | 重庆天胜科技有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 年产1000万件21—104英寸的触控和液晶模组。 | 自建厂房完工。 | 梁平区政府 |
| 302 | ★京东方AMOLED项目 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设6代AMOLED（柔性）生产线。 | 主体工程施工。 | 市经济信息委 |
| 智能终端 |
| 303 | 广达重庆制造基地三期—可穿戴项目 | 广达集团 | 2017—2018 | 完工 | 研发生产穿戴式设备。 | 建成投产。 | 沙坪坝区政府 |
| 304 | 辉烨通讯智能手机项目 | 深圳辉烨通讯技术有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产3000万台智能手机。 | 建成投产。 | 沙坪坝区政府 |
| 305 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司厂区一期工程 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产1000万台智能终端产品。 | 主体工程完工。 | 两江新区管委会 |
| 306 | ★OPPO（重庆）智能生态科技园 | OPPO（重庆）智能科技有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 总建筑面积110万平方米。 | 主体工程施工。 | 市经济信息委 |
| 307 | ★中光电光电产业园 | 重庆市中光电显示技术有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设手机显示屏及触控面板生产线。 | 二期基础施工。 | 市经济信息委 |
| 308 | 金立科技城 | 金立（重庆）科技有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设智能终端产品生产线。 | 主体工程施工。 | 渝北区政府 |
| 309 | ★传音移动智能终端研发及制造 | 深圳传音控股有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 建设移动智能终端研发及制造基地，年产6000万部手机。 | 开工建设。 | 市经济信息委 |
| 310 | 与德通讯智能终端基地 | 上海与德通讯技术有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 年产1000万台智能终端产品及零部件。 | 基础及主体工程施工。 | 潼南区政府 |
| 311 | YOTA手机为主的高端智能终端产品生产基地 | 重庆宝力优特科技有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设智能手机生产线和研发中心、运营中心、结算中心等。 | 基础施工。 | 潼南区政府 |
| 312 | 智能终端产品及其零部件生产基地 | 重庆轩鑫菲科技有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 年产500万台智能终端产品及零部件。 | 基础施工、主体工程施工。 | 潼南区政府 |
| 313 | 维沃重庆生产基地B项目 | 维沃移动通信（重庆）有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 总建筑面积23.2万平方米。 | 基础施工。 | 南岸区政府 |
| （二）新兴制造业 |
| 新能源汽车及智能汽车 |
| 314 | ★金康新能源年产5万辆纯电动乘用车项目 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产5万辆纯电动乘用车。 | 建成投产。 | 市经济信息委 |
| 315 | 中国动力綦江新能源汽车项目 | 中国动力（控股）有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 新建厂房，建设整车生产线。 | 完成一期主体厂房建设。 | 綦江区政府 |
| 316 | 汽车风洞项目 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 2015—2018 | 完工 | 建设1座汽车空气动力学—声学风洞、1座汽车环境风洞。 | 建成投产。 | 两江新区管委会 |
| 317 | 新能源汽车生产项目 | 重庆众泰汽车工业有限公司 | 2015—2018 | 完工 | 年产30万套电机驱动控制系统及相关部件。 | 建成投产。 | 璧山区政府 |
| 318 | 一电蓄电池项目 | 重庆一电新能源有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 新建生产车间及综合配套用房。 | 基本建成投产。 | 大足区政府 |
| 319 | 五位一体新能源产业项目（一期） | 重庆国立新能源有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设固态聚合物单体大容量动力锂电池、充电桩等生产线。 | 厂房完工。 | 开州区政府 |
| 320 | 金皇后汽车新建厂房项目 | 重庆金皇后新能源汽车制造有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 新建生产厂房、实验车间、检测车间。 | 主体工程完工。 | 永川区政府 |
| 321 | ★新能源汽车车载充电器及电池包和电控控制系统产业化项目 | 重庆瑞润电子有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 年产车载充电器（OBC）、电池包、电控控制系统各30万套。 | 一期建成投产，二期基础施工。 | 市经济信息委 |
| 322 | 充电桩设备及电子束辐照交联生产研发中心 | 重庆瑞普电气实业股份有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 年产6万台充电桩设备。 | 主体工程完工。 | 璧山区政府 |
| 323 | 动力电池生产项目 | 重庆广亿源电子有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 建设8条派克生产线、2条电芯生产线。 | 部分投产。 | 石柱县政府 |
| 324 | ★长安福特新能源整车项目 | 长安福特汽车有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 生产新能源整车。 | 开工建设。 | 市经济信息委 |
| 325 | 中国汽研汽车综合性能试验基地 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 一期建设集汽车性能试验道，二期扩建汽车检测、研发和试验相关设施。 | 开工建设，一期基本建成投产。 | 大足区政府 |
| 326 | ★金康新能源汽车高性能动力项目（一期） | 重庆金康动力新能源有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 年产5200千瓦时汽车高性能动力锂电池及新能源汽车电机、电控生产制造。 | 开工建设厂房。 | 市经济信息委 |
| 新材料 |
| 327 | ★鑫景特种玻璃项目 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 2015—2018 | 完工 | 年产1000万平方米玻璃基板。 | 第一条盖板线投产，建设第二条盖板线。 | 市经济信息委 |
| 328 | ★航空钛合金项目 | 重庆金世利钛业有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设办公楼、熔炼厂房、锻压厂房等。 | 一期完工。 | 市经济信息委 |
| 329 | ★华峰年产20万吨铝板带箔项目 | 华峰铝业有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产20万吨铝加工产品。 | 建成投产。 | 市经济信息委 |
| 330 | 塑料光纤项目 | 重庆世纪之光科技实业公司 | 2015—2018 | 完工 | 年产2.4万吨塑料光纤材料，600万芯公里光纤裸纤、300万公里光缆。 | 部分投产。 | 长寿区政府 |
| 331 | 高性能E—CR玻纤项目 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 年产7.5万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝、7.5万吨高性能耐化学侵蚀无碱玻璃纤维。 | 8万吨直接纱池窑生产线投产。 | 黔江区政府 |
| 332 | 新型保温材料岩矿棉生产项目 | 泰石岩棉（重庆）有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产12万吨新型保温材料岩矿棉。 | 一期投产。 | 永川区政府 |
| 333 | F05线高性能玻璃纤维生产线技术改造项目 | 重庆国际复合材料有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产7万吨高性能玻璃纤维。 | 建成投产。 | 大渡口区政府 |
| 334 | 防水材料项目 | 重庆大禹防水科技发展有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产3000万平方米改性沥青卷材、1000万平方米高分子卷材、3000万平方米长纤无纺布聚酯胎和2万吨聚氨酯防水涂料。 | 建成投产。 | 长寿区政府 |
| 335 | 重庆关西涂料有限公司迁址及扩建项目 | 重庆关西涂料有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设汽车、工程机械用水性涂料生产线。 | 主体工程完工。 | 巴南区政府 |
| 336 | 2万吨/年爆炸金属复合材料项目 | 重庆顺安盛钛科技新材料有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产2万吨爆炸焊接金属复合材料。 | 主体工程完工。 | 万盛经开区管委会 |
| 337 | ★年产10万吨锂电正极材料二期项目 | 重庆特瑞新能源材料有限公司 | 2011—2020 | 续建 | 建设6.5万吨/年磷酸铁锂生产线。 | 3万吨/年磷酸铁锂生产线建成投产。 | 市经济信息委 |
| 338 | ★重庆神华铜铟镓硒薄膜太阳能电池项目（一期） | 重庆神华薄膜太阳能科技有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设306MWP铜铟镓硒薄膜太阳能电池组件生产线。 | 主体工程施工。 | 市经济信息委 |
| 339 | 川维泓锦PVB树脂项目（一期） | 重庆川维泓锦新材料有限公司 | 2014—2019 | 续建 | 年产2万吨PVB树脂产品。 | 投料试车。 | 云阳县政府 |
| 340 | 新康意新材料西南生产基地（二期） | 重庆新康意安得达尔新材料有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设偏光片、扩散片、滤光片等光学功能膜及电子保护膜产品生产线。 | 主体工程施工。 | 巴南区政府 |
| 341 | 航墙铝业建筑用铝项目 | 重庆航墙铝业股份有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 生产建筑铝幕墙、建筑新型装饰材料、轻钢移动房屋等。 | 主体工程完工。 | 綦江区政府 |
| 342 | 华峰年产10万吨差别化氨纶扩建项目 | 华峰氨纶公司 | 2018—2019 | 新开工 | 新建10万吨/年氨纶装置。 | 主体工程施工。 | 涪陵区政府 |
| 343 | 华峰年产20万吨/年环己酮项目 | 重庆华峰化工有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产32万吨环己醇装置、20万吨环己酮装置，每小时2.2万标准立方米的制氢装置。 | 开工建设。 | 涪陵区政府 |
| 344 | 高效无机真空绝热板衍生品项目 | 重庆再升科技股份有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产1100万平方米高效无机真空绝热板。 | 主体工程施工，部分设备采购。 | 渝北区政府 |
| 345 | 轨道交通挤压生产线项目 | 中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 新增1条年产1.5万吨特种铝型材的挤压生产线。 | 主体工程施工。 | 九龙坡区政府 |
| 生物医药 |
| 346 | 华邦制药生产基地 | 重庆华邦制药有限公司两江分公司 | 2016—2018 | 完工 | 建设软膏剂生产线。 | 生产厂房完工。 | 两江新区管委会 |
| 347 | 重庆医科大学生物科技产业园 | 重庆医科大学 | 2017—2018 | 完工 | 建设重庆市模式动物中心公共服务平台、定制式义齿生产、质量检测及教学研究中心、标准厂房等。 | 主体工程完工。 | 九龙坡区政府 |
| 348 | 西南药业新研发生产基地 | 西南药业股份有限公司 | 2015—2018 | 完工 | 建设制药车间、辅助生产用房、仓库、办公楼及质检中心等。 | 建成投产。 | 两江新区管委会 |
| 349 | 中药口服固体制剂数字化车间项目 | 天圣制药集团股份有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 年产6亿粒中药胶囊剂、4亿片片剂、3.2亿袋颗粒剂的生产线。 | 主体工程完工，设备安装调试。 | 垫江县政府 |
| 350 | 华森医药GSP配送中心及药品、保健类制品GMP生产基地 | 重庆华森制药股份有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产30亿片片剂，5亿粒胶囊剂、8千万袋颗粒剂等。 | 建成投产。 | 荣昌区政府 |
| 351 | 重庆参天科瑞制药有限公司眼用制剂项目 | 重庆参天科瑞制药有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设年产8000万支眼药制剂生产基地。 | 主体工程完工。 | 巴南区政府 |
| 352 | ★艾斯勒克斯项目原料药工厂 | 重庆惠源医药有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设高端抗肿瘤等原料药研发生产基地。 | 建成投产。 | 市经济信息委 |
| 353 | 太极医药城A区太极科技创新中心及院士工作站 | 重庆太极实业（集团）股份有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 建设医药研究院、中试车间、院士工作站等。 | 建成投产。 | 涪陵区政府 |
| 354 | 智能装备园（一期） | 萨摩（重庆）医疗器材有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产5万套人工膝关节及髋关节。 | 厂房主体工程完工。 | 巴南区政府 |
| 355 | 智翔金泰项目 | 重庆智翔金泰生物制药有限公司 | 2017—2025 | 续建 | 建设单抗类生物制药生产线。 | 一期建成。 | 巴南区政府 |
| 356 | 上海博唯生物预防性重组蛋白疫苗产业化项目 | 重庆博唯佰泰生物制药有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 建设基因重组蛋白疫苗产业化基地和癌症预防性疫苗201项目产业化基地。 | 一期建成。 | 巴南区政府 |
| 357 | 忠县医药产业基地 | 重庆天地药业有限责任公司 | 2016—2020 | 续建 | 新建16条原料药生产线。 | 主体工程施工。 | 忠县政府 |
| 358 | 太极医药城B区前处理、提取、制剂车间及附属工程 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 新建10000平方米前处理车间、30000平方米提取车间、80000平方米制剂车间。 | 提取车间完工。 | 涪陵区政府 |
| 359 | 制药工业项目 | 天圣制约集团股份有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 一期年产2亿片片剂，二期年产1亿支注射剂。 | 主体工程施工。 | 丰都县政府 |
| 360 | 秀山县医药产业园 | 重庆海王生物工程有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 一期建设植物提取物、中药材饮片、新型特色功能性食品生产线，二期建设中药制剂、中药配方颗粒、保健食品生产线。 | 主体工程施工。 | 秀山县政府 |
| 361 | 天圣制药集团重庆中药加工基地 | 天圣制药集团股份有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 年产7000吨中药饮片、中药配方颗粒。 | 一期完工投产，二期完成10%厂房建设。 | 南川区政府 |
| 362 | 智睿生物产业园研发及孵化中心 | 重庆智睿投资有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设单抗类、胰岛素及其他生物制药研发试验用房和中试车间。 | 一期投用。 | 巴南区政府 |
| 363 | 艾斯勒克斯项目制剂工厂（惠源制药项目） | 重庆惠源医药有限公司、重庆泰润制药有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设高水平无菌注射药物，及口服固体等剂型药物生产线。 | 开工建设。 | 巴南区政府 |
| 364 | 原料药与制剂项目 | 福安药业集团重庆博圣制药有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产971吨原料药。 | 主体工程施工。 | 长寿区政府 |
| 365 | 中药材在线分离纯化车间项目 | 天圣制药集团股份有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年处理7万吨中药材。 | 基础施工。 | 垫江县政府 |
| 366 | 医疗耗材、医药等生产经营项目 | 天圣集团重庆仙明医疗器械有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 建设5万平方米输液器、注射器、医药等医疗耗材生产线。 | 基础施工。 | 潼南区政府 |
| 367 | 新型凝血分析系统设计制造项目 | 重庆鼎润医疗器械有限责任公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产5000台诊断设备、100万人份试剂盒。 | 基础施工。 | 九龙坡区政府 |
| 368 | 医药中间体GMP平台更新升级项目 | 重庆英斯凯化工有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 新建卡立普多医药中间体、莫沙必利中间体及动态药品生产管理规范平台更新升级及附属配套设施。 | 开工建设。 | 长寿区政府 |
| 高端交通装备 |
| 369 | 天骄航空动力产业基地 | 重庆天骄航空动力有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 建设具备生产、维修、研发能力的航空动力产业基地。 | 重点厂房投入使用。 | 两江新区管委会 |
| 370 | 轨道交通设备及康明斯发动机新产品制造基地 | 重庆康辉机械制造有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产15万台发动机。 | 主体工程施工。 | 九龙坡区政府 |
| 371 | 中车长客重庆公司试验线和存车线建设项目 | 中车长客重庆公司 | 2018—2019 | 新开工 | 新建9700米静调厂房、交流2.5万伏和直流1500伏双流制地铁车动调试验线，800米小型单轨车动调试验线。 | 开工建设。 | 两江新区管委会 |
| 372 | 重庆中车交通装备有限公司生产项目 | 重庆中车交通装备有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产100列导轨电车，年检修200列导轨电车能力。 | 开工建设。 | 铜梁区政府 |
| 环保产业 |
| 373 | 利用废渣石膏年产3500万立方米纸面石膏板项目 | 泰山石膏重庆綦江有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产2500万立方米纸面石膏板。 | 建成投产。 | 綦江区政府 |
| 374 | 锰复合净水处理剂生产项目 | 重庆翘佰科技有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 建设1条净水处理剂生产线。 | 建成2万平方米厂房。 | 荣昌区政府 |
| 375 | 新中天渝南循环经济项目 | 重庆新中天环保股份有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 建设焚烧、物化、固化、填埋及其他公用工程设施。 | 基础施工。 | 万盛经开区管委会 |
| 页岩气 |
| 376 | ★涪陵页岩气田二期产建项目 | 中石化重庆涪陵页岩气公司、中石化华东油气分公司 | 2016—2018 | 完工 | 建成产能50亿方/年。 | 开发利用，陆续投产。 | 市能源局 |
| 377 | 綦江区页岩气勘探开发利用项目 | 中石化西南油气分公司 | 2017—2018 | 完工 | 新建23个平台，73口页岩气井。 | 完成丁页4井开发利用。 | 綦江区政府 |
| 378 | 荣昌―永川页岩气开发项目 | 中国石化西南油气分公司 | 2016—2020 | 续建 | 产能15亿立方米/年。 | 部署3个平台、20口钻井。 | 市能源局 |
| 379 | 重庆渝西区块试验平台及三维勘探项目 | 重庆页岩气勘探有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 产能5亿立方米/年。 | 部署3个平台、21口钻井，开钻8口。 | 市能源局 |
| 380 | 中石化涪陵页岩气产业基地 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设研发中心。 | 主体工程完工。 | 涪陵区政府 |
| （三）新兴服务业 |
| 381 | 乐和乐都主题公园 | 重庆市乐和乐都旅游有限公司 | 2014—2018 | 完工 | 建设地球村、猛兽王国、娱乐天堂、孔雀湾、水上乐园五大功能板块及旅游地产。 | 建成投用。 | 永川区政府 |
| 382 | 白居寺公园 | 渝地西部公司 | 2016—2018 | 完工 | 占地660亩，总建筑面积2729平方米。 | 建成投用。 | 大渡口区政府 |
| 383 | 木洞传统风貌区首开区 | 重庆市木洞文旅实业开发有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 总建筑面积2.3万平方米。 | 建成投用。 | 巴南区政府 |
| 384 | ★万达文旅城 | 重庆万达城投资有限公司 | 2016—2026 | 续建 | 建筑面积460万平方米，超大型主题公园、星级酒店群等。 | 文旅设施施工。 | 市旅游委 |
| 385 | 大足龙水湖国际旅游度假区 | 大足石刻影视文化有限责任公司 | 2013—2025 | 续建 | 总建筑面积340万平方米，集养生养老、休闲度假、运动娱乐、文化体验、生态人居等于一体的国际湖区生态文化度假城。 | 温泉小镇二期主体工程施工，完成大龙湾酒店群改造等。 | 大足区政府 |
| 386 | 十八梯传统风貌街区 | 渝中区历史文化街区建设管理委员会、十八梯文化发展公司、新浩郡房地产 | 2017—2021 | 续建 | 风貌区总建筑面积8.1万平方米，协调区总建筑面积51.4万平方米。 | 核心区完成首开区建设，协调区完成60%基础施工，基本完成片区道路及相关配套设施一期工程。 | 渝中区政府 |
| 387 | 秀山县边城文化旅游景区 | 秀山县华城文化旅游开发有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 打造4.2万亩以休闲观光、极限运动为核心的川河盖片区，4500亩以会议、养生、养老为特色的洪安边城片区。 | 川河盖片区和洪安边城片区施工。 | 秀山县政府 |
| 388 | 合川鲁能胜地项目 | 重庆鲁能生态旅游开发有限公司 | 2017—2022 | 续建 | 打造9.3万亩的禅宗古镇。 | 开工建设民宿及酒店、景区公园、农业产业示范区等。 | 合川区政府 |
| 389 | 长寿湖—长寿（菩提）古镇旅游度假区 | 重庆金鹏物业公司、长商旅游开发公司、康普地产公司、长寿古镇文化旅游公司等 | 2012—2019 | 续建 | 总建筑面积130万平方米。 | 部分建成投用。 | 长寿区政府 |
| 390 | 巴渝老街 | 重庆金铎置业有限公司 | 2014—2021 | 续建 | 打造独具巴渝文化特色的古镇拓展区、文商旅相结合的仿古街区。 | 磁器口后街一期部分竣工。 | 沙坪坝区政府 |
| 391 | 彭水摩围山旅游项目 | 彭水中业实业有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设9000亩的休闲地产，配套建设住宿、餐饮、露营基地等。 | 云顶寺片区基础设施、黔中文化园、文化艺术中心和摩围山露营基地施工。 | 彭水县政府 |
| 392 | 重庆山水文旅小镇 | 山水文旅投资（北京）有限公司 | 2017—2023 | 续建 | 建设度假酒店、体验式购物、智慧生态居住、养老社区等。 | 度假区体验中心施工，开工建设水花四溅乐园等。 | 璧山区政府 |
| 393 | 白象街传统风貌区 | 重庆融创凯旋置业有限公司 | 2014—2019 | 续建 | 总建筑面积50.4万平方米。 | 南区二期4号楼完工，三期基础施工。 | 渝中区政府 |
| 394 | 湖广会馆及东水门历史文化街区 | 航翔置业有限公司 | 2016—2021 | 续建 | 总建筑面积20万平方米。 | 主体工程施工。 | 渝中区政府 |
| 395 | 巫山县全域旅游项目 | 巫山县旅发集团 | 2017—2020 | 续建 | 打造神女景区为5A级景区、当阳大峡谷景区为4A级景区，升级改造小三峡景区。 | 神女景区南北旅游环线完工，升级改造小三峡景区。 | 巫山县政府 |
| 396 | 嘉陵江滨江休闲带项目 | 重庆市北碚区新城建设有限责任公司 | 2015—2020 | 续建 | 起于毛背沱，止于金刚碑南侧，全长4公里。 | 完工滨江休闲公园等。 | 北碚区政府 |
| 397 | 中国·武隆懒坝LAB项目 | 重庆市武隆区仙女山旅游投资有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 建设630亩以花海为背景的文化艺术公园、山地趣味性体育公园等。 | 寺庙和懒人村落一期完工投用，佛文化博览园完工。 | 武隆区政府 |
| 398 | 阳光童年项目 | 重庆市阳光童年旅游开发有限公司 | 2017—2022 | 续建 | 总建筑面积28万平方米，打造7个主题公园。 | 道路施工，瑞士驿站及游客接待中心主体工程开工建设。 | 武隆区政府 |
| 399 | 巴渝文化旅游风景区（千年重庆） | 重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设巴渝传统民居民俗展示用房、旅游综合服务中心等。 | 部分主体封顶。 | 璧山区政府 |
| 400 | 红池坝景区综合开发项目 | 重庆红池坝实业有限责任公司 | 2016—2020 | 续建 | 建设游客中心等。 | 完成40%工程量。 | 巫溪县政府 |
| 401 | 万盛鱼子岗旅游度假区 | 重庆鱼子岗旅游开发有限责任公司 | 2016—2020 | 续建 | 建设300亩湿地公园、200亩儿童主题乐园等。 | 主体工程施工。 | 万盛经开区管委会 |
| 402 | 重庆工业博物馆及文化创意产业园 | 重庆工业博物馆置业有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 改造及复建旧厂房、建设环境和景观工程绿化等。 | 完成主展馆建筑安装及展陈、文保厂房展陈等。 | 大渡口区政府 |
| 403 | 三峡港湾国际旅游度假区 | 重庆橘城旅游投资开发有限责任公司 | 2013—2020 | 续建 | 建设剧场及配套设施、管理用房等。 | 完成50%酒店商业街等工程量，完成忠义堂内装修。 | 忠县政府 |
| 404 | 双桂田园景区 | 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 建设约3万亩的双桂田园综合体。 | 道路和水利施工，新拓展3000亩柚园。 | 梁平区政府 |
| 405 | 重庆市武隆望仙崖景区（一期） | 重庆市武隆旅游（有限）公司 | 2016—2019 | 续建 | 新建望仙崖景区游客接待中心及停车场、望仙崖景区茶文化博览中心等。 | 接待中心精装修，商业街室外环境及配套设施和精装修，完成现代观光茶园。 | 武隆区政府 |
| 406 | 彭水乌江画廊蚩尤九黎城旅游综合开发二期项目 | 彭水中业实业有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设总建筑面积9.8万平方米的游客集散中心、6.2万平方米的苗寨风情展示区、7.1万平方米的九黎城文化区。 | 九黎城文化区、游客集散中心、九黎城苗寨风情展示区建设。 | 彭水县政府 |
| 407 | 开州故城项目 | 重庆开州湖山文化旅游（集团）有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 复建总建筑面积8万平方米，及配套设施建设。 | 完成40%工程量。 | 开州区政府 |
| 408 | 梁平区百里竹海生态旅游项目 | 重庆市梁平区交通建设开发有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 建设约3.2万亩的百里竹海核心旅游景区。 | 核心景区索道、景观等施工。 | 梁平区政府 |
| 409 | 开州水乐园 | 重庆开州湖山文化旅游（集团）有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设水乐园及商业配套设施等。 | 完成55%工程量。 | 开州区政府 |
| 410 | 鲁祖庙老街区 | 解放碑CBD管理委员会、梧桐子公司、渝中区城投公司 | 2016—2019 | 续建 | 占地约33亩。 | 协调区景观、灯饰工程等完工。 | 渝中区政府 |
| 411 | 城口县亢谷生态旅游景区 | 重庆大巴山旅游投资开发有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 总建筑面积4.5万平方米。 | 四方碑野奢酒店、商街、接待中心施工。 | 城口县政府 |
| 412 | 西沱古镇文物保护与旅游综合开发项目 | 重庆西界沱古镇文化旅游开发有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 修复与保护老云梯街风貌，改扩建独门嘴配套服务区等。 | 云梯街修复工程完工。 | 石柱县政府 |
| 413 | 香水百荷农业旅游观光项目 | 重庆园凡农业发展有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 建设约400亩的旅游配套建筑及设施。 | 主体工程施工。 | 潼南区政府 |
| 414 | 双江古镇旅游开发项目 | 潼南旅投集团 | 2016—2019 | 续建 | 建设双江旅游古镇。 | 传统文化庭院主体工程完工，浮溪河城镇段整治完工，游客接待中心完工投用。 | 潼南区政府 |
| 415 | “归原”艺术农业旅游项目 | 重庆方德文化旅游发展有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 建设农事体验博览馆、接待中心、野奢度假酒店等。 | 天坑剧场、小耳朵礼堂、36个民宿院落及配套景观绿化施工。 | 武隆区政府 |
| 416 | 民国风情街 | 重庆卉森置业有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设民国文化时尚商业街区。 | 完成立面改造及景观工程，新建主体工程完工。 | 璧山区政府 |
| 417 | 丰盛古镇传统风貌街区 | 重庆市巴南区公路建设有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 新建丰盛历史文化展览中心，保护性修缮一品殿、客来有菜、老兽医站等历史建筑。 | 丰盛古镇历史文化展览中心完工。 | 巴南区政府 |
| 418 | 山城巷传统风貌区 | 宏璟公司、渝中康翔公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设约30亩的风貌区。 | 完成50%工程量。 | 渝中区政府 |
| 419 | 恒大长寿湖特色小镇 | 恒大地产集团重庆有限公司 | 2018—2026 | 新开工 | 建设包括高端生态居住、欢乐童趣娱乐、湖滨休闲商业、半岛养生度假为一体的综合旅游项目。 | 开工建设。 | 长寿区政府 |
| 420 | 东温泉文旅休闲综合开发项目 | 重庆隆鑫控股有限公司 | 2018—2026 | 新开工 | 升级改造三峰泉酒店项目，建设热洞综合展示中心、涂家沟湿地公园及生态农业等。 | 三峰泉酒店改造工程完工，实施五布河流域整治等。 | 巴南区政府 |
| 421 | 中铁安居古城国际度假区 | 重庆中铁安居文化旅游发展有限公司 | 2018—2022 | 新开工 | 建设游客接待中心、安居国家湿地公园滨江路综合整治项目、黄家坝湿地公园—科普展示中心等。 | 首开区主体工程施工。 | 铜梁区政府 |
| 422 | 长寿湖旅游提升工程 | 长寿生态旅业公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设绿化景观、硬质景观、景观小品、道路广场、停车场、建筑物、文化街区修复及配套工程等。 | 开工建设。 | 长寿区政府 |
| 423 | 冷水康养特色小镇 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 2018—2021 | 新开工 | 建设冷水农业观光示范区、巴盐古道、冷水温泉项目等。 | 冷水三线下地工程基本完工，游客接待中心完工。 | 石柱县政府 |
| 424 | 重庆御湖国际生态旅游度假区 | 重庆金惠森文化旅游发展有限公司 | 2018—2023 | 新开工 | 建设游客中心、主题类酒店、度假类酒店、民宿类酒店及配套设施等精品文化主题酒店群。 | 开工建设。 | 璧山区政府 |
| 425 | 青青世界公园 | 重庆市高新区开发投资集团有限公司 | 2018—2021 | 新开工 | 建设皇庭青青世界重庆寨山坪项目。 | 完成一期10%工程量。 | 九龙坡区政府 |
| 426 | 重庆市三峡橘乡田园综合体 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设旅游休闲带及游客服务中心等。 | 开工建设。 | 忠县政府 |
| 427 | 明月山内槽旅游健康道路 | 重庆兴垫实业有限责任公司 | 2018—2020 | 新开工 | 升级改造50公里旅游公路和2米宽健身步道及配套设施。 | 完成10%工程量。 | 垫江县政府 |
| 428 | 万盛“记忆157”主题文化旅游项目 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设三线记忆街、体验式工厂、“又见157”情景融入式演出、三线记忆地标等文化历史旅游景区。 | 建设游客中心、停车场、动力机械主题体验工厂（一期）、青春耕作园、“保卫丛林”军工主题公园等。 | 万盛经开区管委会 |
| 429 | 金刚碑历史文化街区 | 重庆九街城北文化传播有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设集体验经济、互联网+、旅游衍生品开发于一体的巴渝特色文旅古镇。 | 开工建设。 | 北碚区政府 |
| 430 | 大风堡—太阳湖5A景区创建项目 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设游客中心、生态停车场、星级厕所等基础配套设施建设。 | 太阳湖游客接待中心完工。 | 石柱县政府 |
| 431 | 中益乡民宿民居打造及旅游基础配套服务设施项目 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设游客接待中心、生态停车场、观景平台、旅游步道等。 | 完成两处民宿民居试点打造，完善游客服务中心。 | 石柱县政府 |
| 432 | 中华太极养生园项目一期 | 重庆太极养生园股份有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 新建30公里旅游道路、游客接待中心、慢行步道、停车场、旅游厕所、水电网络及垃圾污水处理设施等。 | 完成30%工程量。 | 垫江县政府 |
| 433 | 中新文化园 | 重庆市南川区燃灯旅游开发有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 修建游客接待中心、艺术文化交流中心、艺术创意酒店等。 | 基础工程施工。 | 南川区政府 |
| 434 | 龙骨坡遗址公园 | 巫山县文化委 | 2018—2020 | 新开工 | 建设展示利用项目及配套基础服务设施等。 | 开展保护棚、危岩加固工程、展示利用等建设。 | 巫山县政府 |
| 435 | 金鳟小镇一期工程 | 重庆金佛山文化发展股份公司 | 2018—2020 | 新开工 | 修建3.9万平方米旅游服务设施。 | 基础工程施工。 | 南川区政府 |
| （四）传统制造业改造升级 |
| 汽车 |
| 436 | ★长安汽车产品结构调整项目 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 建设自主品牌多功能商用车生产线。 | 完工。 | 市经济信息委 |
| 437 | 华晨鑫源汽车涪陵生产基地二期 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产15万辆整车、15万台发动机。 | 建成投产。 | 涪陵区政府 |
| 438 | 先进变速器总成及零部件产业化项目 | 重庆蓝黛变速器有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 变速器总成及零部件生产线技术改造。 | 部分车间投产。 | 璧山区政府 |
| 439 | 电动助力转向系统及电动转向控制系统产业化项目 | 重庆龙润汽车转向器有限公司 | 2015—2018 | 完工 | 年产80万套电动助力转向系统、80万套电动转向控制系统。 | 建成投产。 | 璧山区政府 |
| 440 | 汽车、摩托车铝合金零部件项目（一期） | 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 新建铝合金汽车轮毂生产线。 | 主体工程完工。 | 九龙坡区政府 |
| 441 | 变速箱换挡机构总成及汽车精冲件项目 | 重庆亚鑫汽车部件有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 购置270台/套相关设备，年产100万套变速箱换挡拨叉总成、100万换挡箱总成及相关核心零部件。 | 建成投产。 | 璧山区政府 |
| 442 | 模具、汽车零部件生产线项目 | 重庆博俊工业科技有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产700万套转向系统、天窗系统等汽车零部件产品。 | 建成投产。 | 长寿区政府 |
| 443 | 年产150万套成套汽车玻璃及天窗总成项目 | 重庆铁锚玻璃有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产150万套成套汽车玻璃及天窗总成。 | 建成投产。 | 万盛经开区管委会 |
| 444 | 年产200万套汽车玻璃项目 | 重庆昌培玻璃有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产200万套汽车玻璃产品。 | 建成投产。 | 垫江县政府 |
| 445 | 年产1000万件汽车同步器生产线项目 | 重庆豪能兴富同步器有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 年产1000万件变速箱同步器。 | 建成投产。 | 璧山区政府 |
| 446 | 新能源汽车及高端摩托车铝合金零部件项目 | 重庆志成机械有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产50万件高端摩托车铝合金零部件、50万件新能源汽车电机水冷却铝合金壳体。 | 建成投产。 | 九龙坡区政府 |
| 447 | 清研理工汽车检测中心 | 重庆清研理工汽车检测服务有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 共1.1万平方米，打造重庆清研理工汽车检测中心项目。 | 完工。 | 九龙坡区政府 |
| 448 | 升科新能源汽车零部件项目 | 重庆升科精锻科技有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产2万吨锻件。 | 建成投产。 | 永川区政府 |
| 449 | 重庆鹏嘉宇汽车零部件项目 | 重庆鹏嘉宇汽车零部件有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产30万套汽车冲压焊接件。 | 建成投产。 | 涪陵区政府 |
| 450 | 汽车零部件技改（搬迁）项目 | 重庆豪斯特汽车零部件有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设汽车零配件及相关配套设施。 | 主体工程完工。 | 九龙坡区政府 |
| 451 | ★长安福特高端乘用车及现有产品升级项目 | 长安福特汽车有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 年产6万辆高端乘用车，对现有产品进行升级改造。 | 主体工程施工。 | 市经济信息委 |
| 452 | 展亮汽车綦江专用汽车项目 | 重庆展亮汽车制造有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 年产5000辆专用汽车。 | 一期投产。 | 綦江区政府 |
| 453 | 北汽银翔、比速汽车配套企业孵化园 | 银翔实业集团有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建筑面积30万平方米。 | 平场施工。 | 合川区政府 |
| 454 | 大马力发动机技术研发中心和大马力发动机生产线项目 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 建设大马力发动机技术研发中心和大马力发动机生产线（工厂）及其附属设施。 | 主体工程完工。 | 两江新区管委会 |
| 455 | 金冠汽车个性化定制房车协同制造项目 | 重庆金冠新技术开发有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 建设商务房车、自行式旅居房车、拖挂式旅居房车生产线和租售平台。 | 主体工程完工。 | 璧山区政府 |
| 456 | 日立汽车零部件生产基地 | 日立汽车系统公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设汽车用减震器，动力转向器，传动轴等底盘产品生产基地。 | 主体工程施工。 | 两江新区管委会 |
| 457 | 汽车轮毂项目 | 重庆市超群工业股份有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 年产5万吨铝合金汽车轮毂。 | 主体工程施工。 | 南川区政府 |
| 458 | 东风小康汽车有限公司沙坪分公司井口生产基地迁建项目（一期） | 东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司 | 2018—2021 | 新开工 | 节能与新能源汽车研发及生产，建设智能化总装、涂装、焊装、冲压等生产线。 | 厂房建设。 | 沙坪坝区政府 |
| 459 | ★长城整车永川生产基地项目（一期） | 重庆长城汽车有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 建设长城品牌皮卡车、越野车生产线等。 | 完成80%厂房主体工程。 | 市经济信息委 |
| 460 | 年产1万辆市政环卫专用汽车项目 | 重庆耐德永玲专用汽车有限公司 | 2018—2018 | 新开工 | 年产１万辆市政环卫专用汽车。 | 主体工程施工。 | 永川区政府 |
| 461 | 潍柴动力股份有限公司退城进园整体搬迁项目 | 潍柴动力股份有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 一期建成年产5万台9升、10升柴油机智能化生产基地；二期新建新能源动力总成零部件生产配套基地。 | 基础施工。 | 江津区政府 |
| 462 | 年产20万套汽车托盘项目 | 重庆南涪精密制造有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产20万套汽车托盘。 | 基础施工。 | 涪陵区政府 |
| 463 | 汽车、摩托车铝合金轮毂搬迁、扩能项目 | 重庆捷力轮毂制造有限公司 | 2018—2021 | 新开工 | 年产1200万件铝合金轮毂。 | 主体工程施工。 | 垫江县政府 |
| 464 | 中利凯瑞汽车部件项目 | 重庆中利凯瑞汽车部件有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 建设生产塑料复合材、热成形、铝挤型等汽车部件生产线。 | 基础施工。 | 渝北区政府 |
| 465 | 汽车精密制造、新材料项目 | 重庆亚曼机械制造有限公司、重庆曼大机械制造有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产400万套U型螺栓、300万支转向节主销和钢板弹簧销、200万套活动吊耳、800万件吊耳总成及压板。 | 基础施工。 | 大足区政府 |
| 466 | 变速器、发动机齿轮齿轴生产及机床项目 | 重庆联豪科技有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 建设变速器、发动机齿轮齿轴生产线。 | 基础施工。 | 永川区政府 |
| 467 | 200万件汽车、摩托车齿轮加工项目（二期） | 重庆赛之源齿轮制造有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 生产200万件汽车、摩托车齿轮。 | 主体工程完工。 | 綦江区政府 |
| 468 | 汽车热能管理系统项目 | 重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 年产100万台变排量压缩机、20万套新能源汽车电动空调系统。 | 基础施工。 | 巴南区政府 |
| 469 | 汽车天窗总成及内饰配件项目 | 重庆万盛汽车配件有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 新建汽车内外饰件、汽车配件等生产线。 | 一期主体工程完工。 | 万盛经开区管委会 |
| 470 | 汽车内饰项目 | 重庆德浩实业有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产40万套汽车内饰相关部件。 | 基础施工。 | 璧山区政府 |
| 471 | 新增90万件汽车塑胶内饰件扩能项目 | 重庆平伟汽车零部件有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产90万件各类仪表板、立柱等汽车塑胶内饰件及碳纤维车身顶盖或外覆盖件。 | 设备购置安装。 | 江北区政府 |
| 472 | 汽车内外饰零部件项目 | 重庆金泰汽车艺术设计有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产800万套安全拉手、1000万套通风管道、1500万套其他零部件。 | 主体工程施工。 | 长寿区政府 |
| 473 | 年产75万套汽车内饰件项目 | 重庆正海汽车内饰件有限公司 | 2018—2018 | 新开工 | 年产75万件汽车内饰产品。 | 主体工程施工。 | 长寿区政府 |
| 电子信息 |
| 474 | 日产100万只手机电池、各式动力电池项目（二期） | 重庆市中欣维动力电子有限公司 | 2014—2018 | 完工 | 年产3.65亿只手机电池、各式动力电池。 | 建成投产。 | 潼南区政府 |
| 475 | 日产20万只数码锂电池项目 | 重庆天辉能源科技有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 日产20万只动力锂电池。 | 建成投产。 | 忠县政府 |
| 476 | 年产1.5亿个光学镜头项目 | 重庆宇豪光学有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 分两期建设15条光学镜头生产线，形成年产1.5亿个光学镜头能力。 | 建成投产。 | 忠县政府 |
| 477 | 石柱电子科技产业园一期工程 | 重庆市量劲科技有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设7万平方米生产厂房及其他相关配套用房。 | 建成2条电池生产线及手机生产线。 | 石柱县政府 |
| 478 | 短焦投影仪、固态硬盘、石墨烯项目 | 重庆大宗光电有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 年产120万台短焦投影仪、360万套固态硬盘、120吨石墨烯。 | 主体工程完工。 | 长寿区政府 |
| 479 | 万州扬声器研发中心 | 重庆市冠音泰科技有限公司 | 2018—2021 | 新开工 | 建设24万平方米研发中心大楼。 | 主体工程施工。 | 万州区政府 |
| 480 | 群光电子（重庆）有限公司二期项目 | 群光电子（重庆）有限公司 | 2018—2018 | 新开工 | 建设电源适配器、电脑键盘、个人电脑摄像头生产线。 | 主体工程施工。 | 江津区政府 |
| 481 | 重庆成田科技有限公司项目 | 重庆成田科技有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 年产1500万台笔记本外壳。 | 主体工程施工。 | 铜梁区政府 |
| 化工 |
| 482 | 万利来化工搬迁项目 | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 年产8万吨二甲醚装置改造、2000吨电子级三氟化氮和1500吨超纯氨气体装置。 | 建成投产。 | 潼南区政府 |
| 483 | 重庆顺安爆破器材有限公司复兴厂区整体搬迁项目 | 重庆顺安天力达爆破器材有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产2.4万吨工业炸药、1.5万吨现场混装炸药、1.2亿发工业雷管。 | 建成投产。 | 铜梁区政府 |
| 484 | 年产60万吨双氧水项目 | 重庆宏大化工科技有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产60万吨双氧水。 | 建成投产。 | 长寿区政府 |
| 485 | 天然气制合成气项目 | 巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设1套74300立方米/小时的天然气制合成气装置。 | 建成投产。 | 长寿区政府 |
| 486 | 新华化工厂搬迁项目 | 重庆新华化工厂 | 2016—2018 | 完工 | 年产1万吨脱氮催化剂用二氧化钛及钛白装置改造。 | 建成投产。 | 潼南区政府 |
| 487 | 电子灌封材料生产项目 | 重庆江川化工（集团）有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 年产4万吨环氧树脂灌封料、聚氨酯灌封料等。 | 设备安装。 | 潼南区政府 |
| 488 | 甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸和甲基丙烯酸特种酯项目 | 重庆奕翔化学有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产45万吨甲基丙烯酸甲酯、6万吨甲基丙烯酸、8万吨甲基丙烯酸特种酯。 | 主体工程施工。 | 长寿区政府 |
| 489 | 己二腈项目 | 重庆中平紫光科技发展有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 新建3万吨/年液体氢氰酸装置、5万吨/年己二腈、2—甲基戊二腈装置等。 | 开工建设。 | 长寿区政府 |
| 490 | 有机溶液NMP生产和回收利用项目 | 重庆市中润化工有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产10万吨有机溶液。 | 主体工程施工。 | 长寿区政府 |
| 491 | 东方希望万盛煤化6万吨/年碳酸二甲酯项目 | 东方希望集团有限公司 | 2018—2018 | 新开工 | 年产6万吨/年碳酸二甲酯生产装置。 | 主体工程完工。 | 万盛经开区管委会 |
| 492 | 50万吨车用醇醚燃油项目 | 重庆峰圣石化有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产50万吨车用醇醚燃油。 | 开工建设。 | 长寿区政府 |
| 材料 |
| 493 | 日丰新型管材西南生产基地 | 日丰企业（重庆）有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 年产3亿米耐热增强聚乙烯（PE—RT）管材、2亿米功能性改性无规共聚聚丙烯（PP—R）管材、2亿米聚氯乙烯管材。 | 建成投产。 | 江津区政府 |
| 494 | 年产8万吨铜管、铜合金管及铜贸易项目 | 重庆平湖金龙精密铜管有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设3条精密铜管生产线。 | 第2条生产线建成投产。 | 万州区政府 |
| 495 | 消防器材及新型节能塑料型材项目 | 重庆长鸿环保科技有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产2万吨新型环保铝塑共挤门窗型材、工业铝型材等产品，4000吨防火灭火剂等产品。 | 部分建成投产。 | 梁平区政府 |
| 496 | 市政管道设施生产项目 | 重庆维斯顿管业科技有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产3.5万吨市政管道。 | 建成投产。 | 江津区政府 |
| 497 | 年产1500万平方米新型陶瓷建材生产线项目 | 重庆市武隆区新金联建材有限公司 | 2018—2018 | 完工 | 年产1500万平方米新型陶瓷建材。 | 建成投产。 | 武隆区政府 |
| 498 | 安全节能玻璃、节能铝塑门窗生产项目 | 重庆渝玻科技股份有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 建设3条安全节能玻璃生产线、1条节能铝塑门窗生产线。 | 建成投产。 | 奉节县政府 |
| 499 | 市政工程管网系统项目 | 重庆泽通管业科技有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 新建10条新型市政排水排污高密度聚乙烯钢塑复合缠绕管等生产线。 | 建成投产。 | 梁平区政府 |
| 500 | 装配式建筑项目 | 重庆渝隆远大住宅工业有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 新建经营装配式建筑材料的生产及安装线。 | 完工。 | 九龙坡区政府 |
| 501 | ★忠旺集团西南地区铝型材深加工基地（一期） | 辽宁忠旺集团 | 2018—2019 | 新开工 | 进行铝合金型材深加工。 | 开工建设。 | 市经济信息委 |
| 502 | 东鹏智能家居创意产业园 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 年产5000万平方米瓷砖、150万件陶瓷卫浴、50万套浴室柜橱柜。 | 4条陶瓷生产线建成投产。 | 永川区政府 |
| 503 | 绿色建材产业园 | 三一筑工（重庆）科技有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 年产60万平方米装配式建筑。 | 基础施工。 | 潼南区政府 |
| 504 | 美好绿色装配式建筑产业园 | 重庆美好制造装配式房屋有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 建设加工车间、研发中心等。 | 主体工程施工。 | 江津区政府 |
| 505 | 丰都县建筑产业现代化大沙溪项目 | 重庆富双实业有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设混凝土预制构件研发生产、装配式建筑安装于一体的建筑产业现代化基地。 | 基础施工。 | 丰都县政府 |
| 506 | 年产2万吨铝型材项目 | 重庆南涪铝业有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产2万吨铝型材。 | 基础施工。 | 涪陵区政府 |
| 507 | PC构件项目 | 东方希望集团有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 年产3×20万立方米混凝土预制构件。 | 基础施工。 | 丰都县政府 |
| 508 | 新型环保材料项目 | 重庆汇港再生资源有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 建设新型环保沥青混凝土生产线。 | 主体工程施工。 | 江津区政府 |
| 509 | 建筑门窗铝型材、幕墙铝型材深加工项目 | 重庆乐俊铝业有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 新建门窗铝型材加工线和幕墙铝型材加工线。 | 主体工程完工。 | 江津区政府 |
| 装备 |
| 510 | 离心式曝气鼓风机成套设备生产线项目 | 重庆江增船舶重工有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产300台离心式曝气鼓风机。 | 建成投产。 | 江津区政府 |
| 511 | 华美电力高低压成套智能电器设备及汽摩配件项目 | 重庆华美电力设备有限责任公司 | 2017—2018 | 完工 | 年产10万套高低压成套智能电器设备、20万套微型汽车空调风机、50万套（件）汽车摩托车配件。 | 建成投产。 | 江津区政府 |
| 512 | 同讯电力实业生产基地 | 重庆市同讯电力实业有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 年产10000台（套）新能源箱式变电设备、特种防雷电源系统、电力配电设备。 | 建成投产。 | 涪陵区政府 |
| 513 | 线缆电缆生产项目 | 广东吉青电缆实业有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建筑面积7000余平方米，建设1条电缆生产线。 | 主体工程施工。 | 荣昌区政府 |
| 514 | 电力装备高科技产业基地 | 重庆联邦中北电缆股份有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设年产12万公里合金铝及特种电力电缆、30万台套智能化节能型供配电终端电力装备、3万吨元器件系列产品。 | 二期主体建设。 | 江津区政府 |
| 消费品工业 |
| 515 | 际华三五三九制鞋有限公司迁建、扩建工程 | 际华三五三九制鞋有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设2条炼胶系统、意大利高档制鞋生产线，3条多功能防护鞋靴生产线等。 | 一期建成投产。 | 江津区政府 |
| 516 | 智能宠物电器研发制造及海尔家电塑料配套总成和塑料模具项目 | 重庆豪威尔塑胶有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 建设海尔家电塑料配套总成生产线、猫砂盆及塑料模具生产线。 | 二期工程完工。 | 梁平区政府 |
| 517 | 星星工业园项目 | 重庆九州印务公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设低高新数字电子印刷生产线。 | 建成投产。 | 九龙坡区政府 |
| 518 | 远大印务项目 | 重庆远大智诚印务有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设可溯源发票、高等级考试试卷印制生产线。 | 建成投产。 | 两江新区管委会 |
| 519 | 高档包装纸项目 | 玖龙纸业（重庆）有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 年产55万吨高档包装纸。 | 建成投产。 | 江津区政府 |
| 520 | 重庆永川国际木业高新生产加工园 | 重庆心联心实业有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 总建筑面积89万平方米。一期建设木材交易区、仓储物流区、配套服务区等；二期建设木材加工区、科普区等。 | 一期建成投产。 | 永川区政府 |
| 521 | 年产妇婴卫生用品8.2亿片项目 | 维尔美纸业（重庆）有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 年产8.2亿片妇婴卫生用品。 | 设备安装。 | 潼南区政府 |
| 522 | 敏华重庆工业城 | 重庆敏华家具制造有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 年产30万套沙发、床、床垫、柜及铁架、海绵、木方等配件产品。 | 主体工程施工。 | 江津区政府 |
| 523 | 奉节县脐橙开发投资项目 | 重庆安益佳实业股份有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 年产1.2万吨香精、3.2万吨原浆饮料、7200吨有机饲料。 | 基础及厂房施工。 | 奉节县政府 |
| 524 | 油橄榄深加工项目 | 重庆德纳油橄榄开发有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 年产1.44万吨橄榄油加工线、1.8万吨橄榄专用有机化肥等。 | 基础施工。 | 奉节县政府 |
| 525 | 阿兴记三峡库区肉兔产业融合发展园区 | 重庆阿兴记实业有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 年产5000吨冷鲜、冰鲜、调理兔肉产品。 | 主体工程施工。 | 涪陵区政府 |
| 526 | 金健米业重庆粮油食品基地一期 | 金健米业（重庆）有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 年加工10万吨大米，年分装20万吨油脂。 | 设备安装调试。 | 涪陵区政府 |
| 527 | 年产100万件（套）小木制品扩建项目 | 重庆谭木匠工艺品有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 年产100万件（套）小木制品。 | 基础施工。 | 万州区政府 |
| 528 | 黔江卷烟厂易地技术改造项目 | 重庆中烟工业有限责任公司 | 2018—2020 | 新开工 | 新建1条6000千克/时制丝生产线。 | 完成20%工程量。 | 黔江区政府 |
| 529 | 重庆红九九食品深加工项目 | 重庆红九九食品有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 用地127亩，建设工业生产厂房、行政办公楼和生活服务设施等。 | 开工建设。 | 大渡口区政府 |
| 530 | 好姑爷辣椒酱食品生产项目 | 重庆好姑爷食品有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 建设1条米粉生产线。 | 开工建设。 | 荣昌区政府 |
| 531 | 面粉加工项目 | 益海（重庆）食品有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年处理45万吨小麦，33.75万吨生产面粉、11.25万吨麦麸。 | 主体工程施工。 | 江津区政府 |
| 532 | 粮油食品深加工项目（大豆压榨） | 益海（重庆）食品有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年处理120万吨大豆，生产93万吨饲料豆粕、23.5万吨食用油。 | 主体工程完工。 | 江津区政府 |
| 533 | 年产10万吨食品添加剂磷酸盐项目 | 重庆瑞富食品添加剂有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产10万吨食品添加剂磷酸盐。 | 基础施工。 | 潼南区政府 |
| 534 | 城区粮食加工基地 | 重庆市上桥粮食中转库有限责任公司 | 2018—2019 | 新开工 | 建设大米加工厂、面粉加工厂以及米面食品加工厂、饲料原料加工厂、标准厂房。 | 主体工程施工。 | 九龙坡区政府 |
| 535 | 朗萨家私生产扩能新厂区 | 重庆市朗萨家私（集团）有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产6万套板式家具、4万套板木家具、3万套实木家具。 | 主体工程施工。 | 渝北区政府 |
| 536 | 渝东北出版印刷基地 | 重庆市开州印务有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 年产8000万份普通单色印刷品、6000万份彩色印刷品、1500万册图书。 | 主体工程施工。 | 开州区政府 |
| （五）传统服务业改造升级 |
| 537 | 重庆市德远蔬果加工物流配送中心 | 重庆德远物流有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 总建筑面积12.1万平方米。 | 完工投用。 | 九龙坡区政府 |
| 538 | 重庆市上桥粮食中转库整体迁建工程 | 重庆市上桥粮食中转库有限责任公司 | 2016—2018 | 完工 | 总建筑面积20.5万平方米。 | 完工投用。 | 九龙坡区政府 |
| 539 | 重庆传化物流基地有限公司新建项目 | 重庆传化物流基地有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 总建筑面积11.5万平方米。 | 二期完工。 | 巴南区政府 |
| 540 | 永辉西部物流中心（BTC配送中心） | 永辉物流有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 总建筑面积12万平方米。 | 完工。 | 沙坪坝区政府 |
| 541 | 意大利维龙项目 | 维志（重庆）仓储服务公司 | 2016—2018 | 完工 | 总建筑面积12万平方米。 | 完工。 | 沙坪坝区政府 |
| 542 | ★重庆华南城 | 重庆华南城有限公司 | 2014—2019 | 续建 | 建设工业原料商品交易中心、现代化综合商贸物流基地、制造业高端集成服务平台、大型综合商贸物流中心。 | 部分建成。 | 市商务委 |
| 543 | ★合川渭沱物流园 | 重庆市合川物铁开发投资有限公司 | 2017—2025 | 续建 | 总建筑面积91.8万平方米，建设48.4公里市政道路。 | 基础和主体工程施工。 | 市商务委 |
| 544 | 巫溪县渝陕鄂边贸物流园区 | 巫溪县利民城市建设有限公司 | 2014—2019 | 续建 | 占地面积115万平方米。 | 主体工程施工。 | 巫溪县政府 |
| 545 | ★重庆快件集散中心（一期） | 重庆空港物流发展有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 总建筑面积35.9万平方米。 | 主体工程施工。 | 市发展改革委 |
| 546 | 重庆铁路口岸公共物流仓储（一期工程） | 重庆铁路口岸物流开发有限责任公司 | 2017—2019 | 续建 | 总建筑面积22万平方米。 | 部分主体工程完工。 | 沙坪坝区政府 |
| 547 | 宝湾物流珞璜工业园物流配送中心 | 宝湾物流控股有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 总建筑面积9万平方米。 | 主体工程施工。 | 江津区政府 |
| 548 | 中国西部农产品冷链物流中心（二期） | 重庆明品福集团有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 总建筑面积41万平方米。 | 完成二期A区主体封顶。 | 九龙坡区政府 |
| 549 | 普洛斯重庆珞璜物流园 | 普洛斯投资管理（中国）有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 打造服务重庆乃至西南地区的高端物流、配送、结算中心。 | 主体工程施工。 | 江津区政府 |
| 550 | 重庆西部农产品物流中心 | 重庆人和物流有限责任公司 | 2017—2019 | 续建 | 总建筑面积12.9万平方米。 | 铁路专用线完工，完成40%物流仓房工程量。 | 九龙坡区政府 |
| 551 | 万州现代综合物流中心 | 重庆市万州铁公水联运有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 总建筑面积12.6万平方米。 | 一期主体工程完工，实施内装修及外部配套设施建设。 | 万州区政府 |
| 552 | 重庆公运鱼复现代物流园 | 重庆公路运输集团鱼复现代物流有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 总建筑面积7.5万平方米。 | 主体工程施工。 | 市商务委 |
| 553 | 四川石油管理局物资总公司重庆检测中心迁建工程 | 四川石油管理局物资总公司 | 2016—2019 | 续建 | 总建筑面积15万平方米。 | 主体工程完工。 | 九龙坡区政府 |
| 554 | 重庆名陶（国际）家居物流中心 | 重庆闽商置业发展有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 总建筑面积12万平方米。 | 仓储部分建成投用，办公楼主体结构施工。 | 沙坪坝区政府 |
| 555 | 渝北粮食储备库 | 渝北区粮食公司 | 2017—2019 | 续建 | 设计仓容10万吨。 | 土建施工。 | 渝北区政府 |
| 556 | 西南多式联运集并中心建设项目（珞璜汽车供应链一体化物流建设项目） | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 一期厂房建设；二期建设供应链物流服务中心。 | 开工建设。 | 江津区政府 |
| 557 | 重庆顺丰产业园 | 重庆市顺丰捷泰企业管理有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 冷链分拨仓、现代化高标分拨仓储、商品展示中心、办公区。 | 基础施工、主体工程施工。 | 巴南区政府 |
| 558 | 重庆国际木材及木制品交易中心 | 重庆中欧木业有限公司 | 2017—2020 | 新开工 | 总建筑面积40万平方米。 | 交易中心完工投用，网外用地完成平场及主体建设。 | 江津区政府 |
| 559 | 重庆交运物流基地一期 | 重庆交运物流有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 总建筑面积17.9万平方米。 | 主体工程施工。 | 沙坪坝区政府 |
| 560 | 重庆红星美凯龙智慧物流城 | 红星美凯龙物流有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 总建筑面积14.5万平方米。 | 开工建设。 | 沙坪坝区政府 |
| 561 | 普洛斯重庆跨境贸易物流基地 | 重庆普沙仓储有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 总建筑面积8万平方米。 | 开工建设。 | 沙坪坝区政府 |
| 562 | 美国安博西部物流中心 | 安博供应链管理（上海）公司关联外资公司 | 2018—2021 | 新开工 | 总建筑面积13万平方米。 | 开工建设。 | 沙坪坝区政府 |
| 563 | 丰树重庆跨境物流服务平台 | 丰仲仓储（重庆）有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 总建筑面积10.7万平方米。 | 主体工程施工。 | 沙坪坝区政府 |
| （六）创新平台建设 |
| 564 | ★长安汽车全球研发中心 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 新建办公楼、试验厂房等。 | 完工投用。 | 市经济信息委 |
| 565 | 中科未来城创新产业园 | 重庆盈地实业有限公司 | 2017—2021 | 续建 | 建设平场、道路、展示中心、孵化基地、公园、标准厂房、高校合作产业区等。 | 基础施工。 | 长寿区政府 |
| 566 | 北斗地网地基增强系统与物联网模块研发中心及产业园 | 北斗科技集团有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 总建筑面积2.1万平方米。 | 部分建成投产。 | 沙坪坝区政府 |
| 567 | 重庆众泰新能源汽车研究院 | 重庆众泰新能源汽车研究院有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 新建研发中心、电机研发相关试验室、新建转子、定子分装线、电机总装线及配套辅房。 | 部分完工投用。 | 璧山区政府 |
| 568 | 大学城科创中心一期工程 | 广州富力地产（重庆）有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 总建筑面积27万平方米。 | 主体工程施工。 | 沙坪坝区政府 |
| 569 | 中兴西南智慧城市产业园 | 重庆中兴网信科技有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设移动互联网研究院、研发中心等。 | 开工建设。 | 合川区政府 |
| 570 | 重庆市地下空间普查与更新 | 市规划局 | 2018—2020 | 新开工 | 制定地下空间普查与更新技术标准；完成518平方公里的地下空间普查、区县建成区1110平方公里地下空间普查、地下空间背景图测绘、地下空间数据库及综合管理信息系统建设。 | 主城区640平方公里地下空间数据普查、更新及三维仿真模型制作。 | 市规划局 |
| 三、实施乡村振兴战略行动计划 |
| （一）特色产业链 |
| 571 | 丰都牛肉深加工厂房及冻库项目 | 重庆丰敦投资开发有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 总建筑面积11.9万平方米，建设深加工厂房及冻库、办公楼、检疫中心、污水处理站等。 | 建成投产。 | 丰都县政府 |
| 572 | 金鸡产业扶贫项目 | 德青源公司 | 2017—2018 | 完工 | 总建筑面积8.2万平方米。 | 建成投产。 | 丰都县政府 |
| 573 | 蛋鸡产业化项目 | 重庆华裕耀新农业科技有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设雏鸡孵化中心、自用饲料加工厂、有机蛋品加工厂、种鸡标准养殖场及配套设施。 | 建成投产。 | 丰都县政府 |
| 574 | 双亿农业10万亩油用牡丹产业园 | 重庆市双亿农业综合开发有限公司 | 2014—2019 | 续建 | 建设10万亩的油用牡丹基地。 | 道路、农产品展示区及配套建设。 | 潼南区政府 |
| 575 | 粮食精深加工及加工体系建设项目 | 重庆可可香粮油有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 总建筑面积6.9万平方米。 | 完成70%工程量。 | 九龙坡区政府 |
| 576 | 乐贝鲜食品生产基地 | 重庆乐贝鲜食品有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 占地74亩，建设食品生产线。 | 完成基础工程。 | 九龙坡区政府 |
| （二）现代农业园区 |
| 577 | 重庆现代农业高科技园区 | 市农科院 | 2011—2018 | 完工 | 建设“七中心一基地”科研项目及园区基础设施。 | 基础设施项目完工。 | 市农委 |
| 578 | 璧山国家农业科技园区基础设施项目 | 重庆璧山国家农业科技园区管理委员会 | 2013—2020 | 续建 | 建设1万亩蔬菜基地核心区、3万亩示范区。 | 土建施工。 | 璧山区政府 |
| 579 | 江津现代农业园区综合示范工程 | 江津区现代农业园区 | 2016—2019 | 续建 | 园区基础设施及农业产业发展项目。 | 部分完工。 | 江津区政府 |
| 580 | 市级现代农业园区 | 永川区农委 | 2017—2020 | 续建 | 开发建设圣水湖园区观光农业和生态循环农业、黄瓜山园区特色水果基地、八角寺园休闲观光农业、九龙河园区休闲观光农业。 | 配套完善园区农业基础设施建设。 | 永川区政府 |
| 581 | 潼南国家农业科技园区 | 重庆市潼南区农业旅游开发（集团）有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 农业园区基础设施及功能要件建设。 | 主体及配套基础设施建设。 | 潼南区政府 |
| 582 | 重庆市巫溪生态农业科技园区 | 巫溪县农委 | 2018—2020 | 新开工 | 建设农产品种植、畜牧、水产养殖基地，10个农业产业园，农产品初加工及物流园，并开展农旅融合试点。 | 建设种植、畜牧业养殖、水产养殖基地等。 | 巫溪县政府 |
| （三）一二三产业融合 |
| 583 | 重庆鲁能美丽乡村首开区 | 重庆鲁能美丽乡村建设有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 占地5000亩，主要实施绿色、有机种植，田园乐园，活力营地，特色民宿，主题农庄等项目。 | 建设有机农场、生态牧场、田园乐园、主题农庄等项目。 | 江津区政府 |
| 584 | 天坪山农旅融合项目 | 重庆市貮圣茶叶有限公司、重庆市巴南区众喜早熟梨专业合作社、重庆市优荣农业发展有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 建设白象山茶园、月亮湾渔村、天坪山农旅融合等项目。 | 土建施工。 | 巴南区政府 |
| 585 | 重庆紫薇花海农旅结合项目 | 重庆紫耘实业发展有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 建设5400亩紫薇苗圃基地，栽植8800万株紫薇种苗，年产80万米紫薇生态活体栅栏。 | 完成紫薇苗圃基地建设；打造3600亩生态景观带，建设300亩主题花园。 | 长寿区政府 |
| 586 | 重庆四季香海芳香产业项目 | 重庆四季香海芳香产业投资有限公司 | 2013—2020 | 续建 | 建设1万亩芳香植物规模种植基地、1200亩芳香花海核心观光区、2.5万平方米农产品加工中心（加工厂）、3.1万平方米科研基地。 | 芳香植物规模种植增至1万亩、加工厂一期建成投用、建成1200亩芳香花海核心观光区。 | 大足区政府 |
| （四）四好农村路 |
| 587 | 四好农村路 | 各区县交通部门 | 2018—2020 | 新开工 | 实施2.11万公里未通达村民小组通达工程，4.15万公里未通畅村民小组通畅工程。 | 开工建设。 | 市交委 |
| 四、实施以需求为导向的保障和改善民生行动计划 |
| （一）教育 |
| 588 | 重庆五一高级技工学校迁建工程 | 重庆市五一高级技工学校 | 2016—2018 | 完工 | 总建筑面积18.2万平方米。包括行政楼、图书馆、实训楼、理论教学楼、学生宿舍、食堂等。 | 一期工程完工。 | 市人力社保局 |
| 589 | 中国（重庆）职业技能公共实训中心 | 市职业技能鉴定指导中心 | 2017—2018 | 完工 | 总建筑面积5.6万平方米，包括实训车间、公共大厅、实训室、理论室、多功能室、食堂、大师工作室等。 | 一期工程完工。 | 市人力社保局 |
| 590 | 北大资源燕南学校 | 北大资源集团 | 2017—2018 | 完工 | 总建筑面积1.4万平方米，建成后满足24班1080人就读。 | 完工投用。 | 九龙坡区政府 |
| 591 | 忠县忠州中学校迁建工程暨县体育中心 | 重庆市忠县临港新城建设发展有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 总建筑面积17.3万平方米，学校连接道4.5公里。 | 忠州中学主体工程完工。 | 忠县政府 |
| 592 | 长寿湖远恒佳国际学校 | 深圳市远恒佳教育有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 修建从幼儿园、小学、初中到高中的十五年一贯制国际学校。 | 二期主体工程完工。 | 长寿区政府 |
| 593 | 北京大学经济学院西南分院金凤校区 | 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 建设教育教学场地、行政办公场地、配套学生宿舍、教师公寓及其他必要的活动场地等。 | 开工建设。 | 九龙坡区政府 |
| 594 | 垫江县优质教育基地 | 重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 | 2018—2021 | 新开工 | 总建筑面积20.6万平方米，包括县职业技术学校、垫江电大、垫江县三合高级中学。 | 垫江电大主体工程完工。 | 垫江县政府 |
| 595 | 乌杨新区中学 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 总建筑面积16万平方米，包含教学楼、体育馆、住宿楼及教工周转房等。 | 主体工程施工。 | 忠县政府 |
| 596 | 三峡职业教育龙兴校区 | 渝北区职教中心 | 2018—2021 | 新开工 | 总建筑面积14.8万平方米，建设教学楼、科技楼、实训楼、图书楼等。 | 主体工程施工。 | 渝北区政府 |
| 597 | 谢家湾小学西彭校区 | 西彭开投公司 | 2018—2020 | 新开工 | 总建筑面积8万平方米，拟办规模72班小学幼儿园。 | 开工建设。 | 九龙坡区政府 |
| 598 | 巫溪县义务教学学校 | 巫溪县教育委员会 | 2018—2020 | 新开工 | 新建柏杨中学、白马小学、先锋小学三所学校校舍、运动场及附属工程。 | 开工建设。 | 巫溪县政府 |
| 599 | 重庆城市管理职业学院重庆市养老产业人才培养公共实训基地（产教融合专项） | 重庆城市管理职业学院 | 2018—2020 | 新开工 | 总建筑面积1.7万平方米，购置260台/套实训设备。 | 主体及装修工程完工。 | 市教委 |
| 600 | 重庆外国语学校西彭校区 | 西彭开投公司 | 2018—2020 | 新开工 | 总建筑面积12万平方米，办学规模90班（中学）。 | 开工建设。 | 九龙坡区政府 |
| （二）社会保障 |
| 601 | 市儿童爱心庄园二期房屋改造项目 | 重庆市儿童爱心庄园 | 2017—2018 | 完工 | 总建筑面积5.3万平方米。 | 完工投用。 | 市民政局 |
| 602 | “1+5”科技护城墙社会治安防控体系建设工程 | 巴南区公安分局 | 2016—2018 | 完工 | 建设1个自动化情报生产平台重点工程及5个实战应用项目。 | 完成整个工程建设。 | 巴南区政府 |
| 603 | 综合安全监管现场执法能力提升工程 | 市安监局 | 2016—2020 | 续建 | 根据建设标准，在“十二五”执法能力建设基础上，继续为市、区县、乡镇（含园区）三级安全监管部门，改善业务条件，专业装备。 | 按照标准继续推进三级安全监管能力建设。 | 市安监局 |
| 604 | 西部现代物流产业园中央公园 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设占地约380亩的公园，包括园林绿化、景观装饰等。 | 主体工程施工。 | 沙坪坝区政府 |
| 605 | 重庆市食品药品检验检测研究院迁（扩）建一期工程 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 2017—2019 | 续建 | 总建筑面积2.7万平方米。 | 完成主体工程，启动精装修工程。 | 市食品药品监管局 |
| 606 | 棚户区改造 | 有关区县城乡建设部门、有关国有企业 | 2018—2018 | 新开工 | 完成约5.4万户棚户区改造。 | 完成约5.4万户棚户区改造。 | 市城乡建委 |
| 607 | 金宝陵谷经营性公墓 | 重庆市南川区金宝陵谷殡葬服务有限公司 | 2018—2026 | 新开工 | 修建19座陵塔建筑，2座展览建筑。 | 开工建设。 | 南川区政府 |
| 608 | 垫江县三合湖湿地公园及应急避险广场 | 重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 | 2018—2020 | 新开工 | 总建筑面积3.6万平方米。包括公园建筑、景观景点工程、广场、车行道、步道、绿化、服务设施以及其他基础设施工程。 | 道路及场地铺装。 | 垫江县政府 |
| 609 | 重庆市实物地质资料库 | 市地质调查院 | 2018—2019 | 新开工 | 总建筑面积3.6万平方米。 | 开工建设。 | 市国土房管局 |
| （三）医疗养老 |
| 610 | ★重庆医科大学附属第二医院江南医院 | 重庆医科大学附属第二医院 | 2011—2018 | 完工 | 总建筑面积23万平方米，1200张床位。 | 完工投用。 | 市卫生计生委 |
| 611 | 重庆市人民医院建设项目 | 市人民医院 | 2015—2018 | 完工 | 总建筑面积14万平方米，1000张床位。 | 主体基本完工。 | 市卫生计生委 |
| 612 | 重医儿童医疗中心住院医技楼 | 重医附属儿童医院 | 2015—2018 | 完工 | 总建筑面积17.6万平方米。 | 完成室内装饰及安装工程。 | 市卫生计生委 |
| 613 | 重庆市中医院三期工程 | 市中医院 | 2015—2018 | 完工 | 总建筑面积6.7万平方米。 | 完工投用。 | 市卫生计生委 |
| 614 | 重庆市血液中心输血技术中心综合楼 | 市血液中心 | 2016—2018 | 完工 | 总建筑面积2.99万平方米。 | 基本完工。 | 市卫生计生委 |
| 615 | 巴南区三级甲等医院建设项目 | 重庆巴民康建设项目管理有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 总建筑面积21.2万平方米，1300张床位。 | 完工投用。 | 巴南区政府 |
| 616 | 长寿区人民医院北城分院 | 长寿区人民医院 | 2015—2018 | 完工 | 总建筑面积12.3万平米，1000张床位。 | 基本完工。 | 长寿区政府 |
| 617 | 重庆市残疾人康复中心 | 市残联 | 2016—2019 | 续建 | 总建筑面积8.3万平方米。 | 主体工程施工。 | 市残联 |
| 618 | 重庆市精神卫生中心精神康复中心 | 重庆市精神卫生中心 | 2017—2020 | 续建 | 总建筑面积3.1万平方米。 | 主体工程施工。 | 市卫生计生委 |
| 619 | 渝北区人民医院三甲项目 | 渝北区人民医院 | 2014—2019 | 续建 | 总建筑面积16.7万平方米。 | 完成70%室内装修工程，完成55%环境工程，完成60%设备安装工程。 | 渝北区政府 |
| 620 | 潼南区人民医院创建“三甲”医院建设项目 | 潼南区城市建设投资（集团）有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 总建筑面积10.7万平方米。 | 完成基础工程及部分主体工程。 | 潼南区政府 |
| 621 | 彭水县中医院迁建工程 | 彭水县中医院 | 2015—2019 | 续建 | 总建筑面积7.4万平方米。 | 二期主体工程完工。 | 彭水县政府 |
| 622 | 垫江县医院内科综合楼 | 垫江县医院 | 2017—2019 | 续建 | 总建筑面积5.2万平方米。 | 主体工程完工，室内外装修及房屋功能性设备安装。 | 垫江县政府 |
| 623 | 潼南中医院创建“三甲”医院工程 | 潼南区城市建设投资（集团）有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 总建筑面积4.1万平方米。 | 主体工程完工。 | 潼南区政府 |
| 624 | 中铁任之健康城一期 | 重庆中铁任之养老产业有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 4.9万平方米养老公寓，13万平方米适老住宅。 | 完成室内精装修和景观工程，部分投用。 | 璧山区政府 |
| 625 | 一字街老年服务中心 | 诚投房地产公司 | 2017—2020 | 续建 | 提供养老、护理等服务的老年服务中心等。 | 完成土石方工程及基础，启动结构工程。 | 渝中区政府 |
| 626 | 重庆市疾病预防控制中心迁建工程 | 重庆市疾病预防控制中心 | 2018—2020 | 新开工 | 总建筑面积5万平方米。 | 开工建设。 | 市卫生计生委 |
| 627 | 渝北区中医院三甲项目 | 渝北区中医院 | 2018—2021 | 新开工 | 总建筑面积15万平方米。 | 完成基础及地下室结构施工。 | 渝北区政府 |
| 628 | 九龙坡区二院 | 西区医院管理公司 | 2018—2020 | 新开工 | 总建筑面积15万平方米。 | 开工建设。 | 九龙坡区政府 |
| （四）文化体育及其他 |
| 629 | 重庆市档案馆新馆项目 | 市档案局 | 2016—2018 | 完工 | 总建筑面积5.5万平方米。 | 主体工程完工。 | 市档案局 |
| 630 | ★华熙LIVE·重庆鱼洞（巴南区体育馆综合整治）项目 | 重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 总建筑面积52万平方米。 | 部分完工投用。 | 市体育局 |
| 631 | 元臻重庆国际汽车运动与文化中心 | 重庆元臻体育产业有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 占地1667亩，包括汽车赛道及附属设施，商业配套设施等。 | 工程施工。 | 永川区政府 |
| 632 | 国家文物保护综合服务设施项目 | 重庆市江南城市建设资产经营管理有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 总建筑面积11.5万平方米。 | 主体工程施工。 | 南岸区政府 |
| 633 | 巫溪县体育馆、游泳馆、青少年宫建设工程 | 巫溪县汇民实业有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 总建筑面积5.3万平方米。 | 主体工程施工。 | 巫溪县政府 |
| 634 | 龙门浩历史文化街区 | 重庆南岸滨江路开发建设有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 占地145亩，完成该区域内文保建筑、优秀历史风貌建筑及老旧民居的修缮及环境整治、配套管网等建设。 | 工程施工。 | 南岸区政府 |
| 635 | ★重庆市青少年活动中心 | 市城发公司 | 2018—2020 | 新开工 | 新建集市少年宫、市少儿图书馆等于一体的市青少年活动中心。 | 开工建设。 | 团市委、市文化委 |
| 636 | ★重庆广播电视发射新塔 | 重庆广播电视集团（总台） | 2018—2019 | 新开工 | 总建筑面积1.35万平方米，建设发射塔及塔基、道路及配套设施工程。 | 修建道路及配套设施等工程。 | 市文化委 |
| 637 | 三峡文物科技保护基地 | 重庆中国三峡博物馆 | 2018—2019 | 新开工 | 总建筑面积约1.7万平方米。 | 土建施工。 | 市文化委 |
| 638 | 重庆万盛全项目轮滑赛训基地 | 重庆万盛经开区体产公司 | 2018—2018 | 新开工 | 总建筑面积约4万平方米，打造全国首个综合性滑板极限运动训练基地。 | 开工建设。 | 万盛经开区管委会 |
| 639 | 云阳县普安恐龙地质公园综合建设一期项目 | 云阳县普安恐龙化石管理委员会 | 2018—2020 | 新开工 | 建设云阳普安恐龙化石公园基础设施、恐龙化石博物馆、恐龙化石保护基地。 | 开工建设。 | 云阳县政府 |
| 640 | 荣昌区文化馆、图书馆、美术馆综合大楼 | 重庆市兴荣控股集团有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 总建筑面积4万平方米。 | 主体工程施工。 | 荣昌区政府 |
| 641 | 重庆市地理国情数据动态更新工程 | 市规划局 | 2018—2020 | 新开工 | 基础性地理国情监测技术、质量以及日常管理；开展遥感影像和行业专题数据的获取与处理；开展地表覆盖、地理国情要素以及地理单元的内外业更新采集；全市地理国情普查数据库及综合管理信息系统更新维护、成果统计分析。 | 数据更新。 | 市规划局 |
| 642 | 重庆市1∶2000基础测绘数据资源项目 | 市规划局 | 2018—2020 | 新开工 | 完成全市城乡规划建设管理区域11486平方公里0.2米分辨率航摄影像获取；1∶2000比例尺3D数字产品采集及入库。 | 数据收集，制图入库。 | 市规划局 |
| （五）科技文化创意园 |
| 643 | ★重庆两江互联网+现代服务业小镇 | 重庆猪八戒网络有限公司 | 2018—2022 | 新开工 | 建设占地1000亩的八戒互联网+现代服务业小镇。 | 一期开工。 | 市经济信息委 |
| 644 | 前沿产业园标准厂房（二期）配套用房 | 重庆北飞实业有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 总建筑面积12万平方米。 | 完成80%总工程量。 | 渝北区政府 |
| 645 | 垫江县城市博览中心 | 重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 | 2018—2021 | 新开工 | 总建筑面积7.2万平方米。 | 1号馆主体工程开工建设。 | 垫江县政府 |
| 五、区域协调发展 |
| （一）房地产 |
| 646 | 大渡口万达广场 | 重庆大渡口万达广场置业有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 总建筑面积10.1万平方米。 | 主体工程完工。 | 大渡口区政府 |
| 647 | 沙坪坝万达广场 | 重庆沙坪坝万达广场置业有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 总建筑面积15.8万平方米。 | 完工。 | 沙坪坝区政府 |
| 648 | ★朝天门商务集聚区 | 重庆凯德古渝雄关置业有限公司 | 2013—2019 | 续建 | 总建筑面积113万平方米。 | 主体封顶，幕墙基本完成，开始室内装修及综合机电工程施工。 | 渝中区政府 |
| 649 | 化龙桥商务集聚区 | 重庆瑞安天地房地产发展有限公司 | 2005—2020 | 续建 | 总建筑面积354万平方米。 | 主体工程施工。 | 渝中区政府 |
| 650 | 新都会地产项目 | 重庆金隅大成新都会有限公司 | 2017—2025 | 续建 | 总建筑面积200万平方米。 | 一期开工建设。 | 南岸区政府 |
| 651 | 渝中五一路片区开发项目 | 重庆正天投资有限公司、重庆复地集团置业有限公司、重庆英利辉利置业有限公司等 | 2009—2019 | 续建 | 总建筑面积125万平方米。 | 主体工程施工。 | 渝中区政府 |
| 652 | 滨江新城产城融合项目 | 重庆鲁能开发（集团）有限公司等 | 2014—2022 | 续建 | 总建筑面积250万平方米，包括滨江新城基础设施及功能完善、江津鲁能领秀城、金科地产综合开发建设、乾和珑湾二期项目、云南城投综合开发建设等。 | 部分工程完工。 | 江津区政府 |
| 653 | 荣盛城 | 重庆荣乾房地产开发有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 总建筑面积175万平方米。 | 主体工程施工。 | 大渡口区政府 |
| 654 | 中交锦悦 | 重庆中交置业有限公司 | 2015—2022 | 续建 | 总建筑面积为120万平方米。 | 二期竣工，三期结构封顶，四期进场施工。 | 巴南区政府 |
| 655 | 重庆中心 | 重庆捷程置业有限公司 | 2012—2023 | 续建 | 总建筑面积86万平方米。 | 主体工程施工。 | 渝中区政府 |
| 656 | 中迪广场 | 重庆中迪禾邦置业有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 总建筑面积79.3万平方米。 | 完成42万平方米土建工程。 | 九龙坡区政府 |
| 657 | 江北嘴国际金融中心（暂定名） | 重庆融创华城房地产开发有限公司 | 2017—2025 | 续建 | 总建筑面积55万平方米。 | 4号楼塔楼完成至5层。 | 江北区政府 |
| 658 | 尹朝社项目（印江州） | 重庆盛资房地产开发有限公司 | 2017—2021 | 续建 | 总建筑面积65.1万平方米。 | 完成75%一期总工程量，完成40%二期总工程量。 | 九龙坡区政府 |
| 659 | 重庆·绿岛中心商业综合体 | 重庆云城两山投资有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 总建筑面积141万平方米。 | 主体工程施工。 | 璧山区政府 |
| 660 | 金地大渡口项目 | 重庆金地琅泽置业有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 总建设面积95万平方米。 | 主体工程施工。 | 大渡口区政府 |
| 661 | 龙湖礼嘉核心区项目 | 重庆龙湖宜祥地产发展有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 总建筑面积80万平方米。 | 部分工程竣工。 | 两江新区管委会 |
| 662 | 光控朝天门中心（原浙商朝天门中心）项目 | 重庆光控兴渝置业有限公司 | 2014—2019 | 续建 | 总建筑面积27.8万平方米。 | 一期竣工验收。 | 渝中区政府 |
| 663 | 城口旧城改造项目 | 重庆市名豪实业集团城口县有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 总建筑面积89万平方米。 | 初步完成休闲广场、实验小学的土石方及基础、主体工程。 | 城口县政府 |
| 664 | 恒大·麓山湖 | 重庆贝蒙世晖置地有限公司 | 2014—2020 | 续建 | 总建筑面积50.25万平方米。 | 主体工程施工。 | 大渡口区政府 |
| 665 | 重庆塔（含原万豪酒店改造） | 重庆华熙置地有限公司 、重庆皇石置地有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 总建筑面积25.3万平方米。 | 重庆塔完成地下室主体结构施工，万豪酒店改造完成设备安装和套内精装修工程。 | 渝中区政府 |
| 666 | 华润·万象汇 | 华润置地（重庆）实业有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 总建设面积47.8万平方米。 | 一期主体工程完工，二期启动建设。 | 大渡口区政府 |
| 667 | 金科·中央公园城商业综合体 | 重庆市璧山区金科众玺置业有限公司 | 2012—2019 | 续建 | 总建筑面积80万平方米。 | 主体工程施工。 | 璧山区政府 |
| 668 | 鸥鹏·御府 | 重庆璧升地产发展有限公司 | 2013—2019 | 续建 | 总建筑面积34.7万平方米。 | 部分竣工。 | 璧山区政府 |
| 669 | 恒大新城 | 重庆恒大鑫南置业有限公司 | 2017—2022 | 续建 | 总建筑面积80万平方米。 | 一期完工，二期开工建设。 | 巴南区政府 |
| 670 | 俊豪城 | 重庆璧晖实业有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 总建筑面积67万方米。 | 俊豪城（西区）一期全面封顶，并完成部分装饰装修工程。 | 璧山区政府 |
| 671 | 解放碑时尚文化中心 | 重庆新华书店集团公司等 | 2016—2021 | 续建 | 总建筑面积15.4万平方米。 | 完成土石方、边坡支护施工及地下室3层。 | 渝中区政府 |
| 672 | 荣盛滨江华府 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 总建筑面积80万平方米。 | 一期基本完工，二、三期开工建设。 | 巴南区政府 |
| 673 | 蓝光美渝森林 | 重庆灿瑞置业有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 总建筑面积37.3万平方米。 | 一期完工，四期部分工程开工建设。 | 巴南区政府 |
| 674 | 时代广场 | 重庆吉上吉房地产开发有限公司 | 2017—2020 | 续建 | 总建筑面积40.1万平方米。 | 一期开工建设。 | 潼南区政府 |
| 675 | 千年重庆·茅莱山居 | 重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司 | 2016—2019 | 续建 | 总建筑面积23.2万平方米。 | 部分竣工交付，余下工程全部开工。 | 璧山区政府 |
| 676 | 两江国际商务中心 | 重庆龙湖煦筑房地产开发有限公司、重庆凯竣房地产开发有限公司、重庆泽悦实业有限公司、重庆吾悦房地产开发有限公司、重庆柯航置业有限公司 | 2018—2022 | 新开工 | 总建筑面积250万平方米。 | 龙湖、大悦城、合景泰富、新城控股、西航金融总部等城市综合体开工。 | 渝北区政府 |
| 677 | 龙湖沙坪坝枢纽项目 | 重庆龙湖景楠地产发展有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 总建筑面积48万平方米。 | 商业结构封顶；完成50%塔楼结构工程。 | 沙坪坝区政府 |
| 678 | 天安数码城 | 重庆天安数码城有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 总建筑面积116万平方米。 | 珑园二期开工。 | 大渡口区政府 |
| 679 | 金科博翠园 | 重庆品锦悦房地产开发有限公司 | 2018—2021 | 新开工 | 总建筑面积50万平方米。 | 主体工程开工。 | 南岸区政府 |
| 680 | 绿地城 | 重庆绿地申炎房地产开发有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 总建筑面积41万平方米。 | 二期工程主体工程施工。 | 大渡口区政府 |
| （二）园区开发类项目 |
| 681 | 家居产业园项目（一期） | 重庆市广恒智能家居有限公司等企业 | 2014—2018 | 完工 | 建设150万平方米厂房的家居产品生产线。 | 建设12万平方米厂房。 | 大足区政府 |
| 682 | 尚盟重庆时装产业园 | 重庆尚盟宏远实业有限公司 | 2014—2018 | 完工 | 建设国际时装展贸中心、生态绿色工场、时装物流园、时尚设计硅谷四大核心片区；打造设计研发平台、质量检测平台、供应链管理平台、高端人才孵化和创业、产业创新金融、国际资源整合六大服务平台。 | 完工投用。 | 巴南区政府 |
| 683 | 中国微车配件产业基地 | 中微汽博实业有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 总建筑面积200万平方米。 | 交易中心二期建成。 | 合川区政府 |
| 684 | 华冶科创中心 | 重庆西华建桥建设开发有限公司、中冶置业重庆华青有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 总建筑面积8.4万平方米。 | 主体工程完工。 | 大渡口区政府 |
| 685 | 鑫能汽配产业园 | 重庆鑫能实业有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 建设标准厂房及配套用房等。 | 剩余10栋厂房竣工使用。 | 江津区政府 |
| 686 | 大足工业园区（龙水、万古）基础设施项目 | 重庆大足永晟实业发展公司、工业园区公司 | 2015—2019 | 续建 | 万古高新区道路、人才公寓、安置房标准厂房建设。龙水工业园区主次干道及综合管网、绿化、路灯等建设。 | 主体工程施工。 | 大足区政府 |
| 687 | 皇庭珠宝文化产业园 | 重庆皇庭珠宝文化发展有限公司 | 2017—2019 | 续建 | 建设规模42.2万平方米。 | 工程建设及部分项目招商、运营。 | 九龙坡区政府 |
| 688 | 九龙节能环保产业园（龙鼎企业中心）一期 | 重庆融汇创展投资发展有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 总建筑面积60.6万平方米的标准厂房及配套设施。 | 完成55%总工程量。 | 九龙坡区政府 |
| 689 | 中医药科技产业园基础设施项目 | 重庆联航投资开发有限公司 | 2014—2020 | 续建 | 建设占地5平方公里的中医药科技产业园。 | 工程施工。 | 南川区政府 |
| 690 | 云计算产业园 | 新鸥鹏教育集团 | 2015—2019 | 续建 | 总建筑面积20万平方米。 | 主体封顶。 | 巴南区政府 |
| 691 | 临空智能终端标准厂房项目 | 空港经济开发公司 | 2016—2019 | 续建 | 建设约17.8万平方米二期10号楼及三期标准厂房。 | 三期完工，二期厂房主体建设。 | 渝北区政府 |
| 692 | 荣昌盈田产业园 | 重庆明珠塑料有限公司 | 2018—2020 | 新开工 | 总建筑面积25万平方米。 | 基础施工。 | 荣昌区政府 |
| 693 | 箱包产业园 | 潼南工业园区管委会 | 2018—2020 | 新开工 | 建设500亩的箱包产业园。 | 开工建设。 | 潼南区政府 |
| 694 | 中国智谷（重庆） | 重庆市江南新城开发建设（集团）有限公司 | 2018—2026 | 新开工 | 占地3705亩。 | 工程建设及部分项目招商、运营。 | 南岸区政府 |
| 695 | 纳米碳酸钙循环经济产业化项目 | 重庆中环实业发展有限公司 | 2018—2022 | 新开工 | 占地1095亩。 | 开工建设。 | 忠县政府 |
| 696 | 熠跃—中驰车福重庆汽车电商产业园 | 熠跃（上海）企业管理咨询有限公司 | 2018—2019 | 新开工 | 建设运营办公综合楼、仓储中心、生产配套用房。 | 完成一期主体工程建设。 | 江津区政府 |
| 697 | 潼南工业园区东区标准厂房项目 | 潼南工业园区管委会 | 2018—2019 | 新开工 | 总建筑面积7.5万平方米。 | 主体工程施工。 | 潼南区政府 |